资阳区住房保障管理中心2021年度

总体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一）部门职责

- 1、负责贯彻执行省、市有关住房保障的政策和法规，研究制定全区住房保障规划、年度计划和配套政策措施并指导实施。

- 2、负责全区住房保障的业务指导、目标管理与监督考评工作。

- 3、负责全区保障性住房项目申报、建设、分配和动态管理及建后管理等工作（包括公共租赁住房(含廉租住房)。

- 4、负责指导监督全区保障性住房的供应对象准入、退出的管理工作和廉租住房实物配租、租赁补贴发放的管理工作。

- 5、负责全区城市棚改计划的申报及改造工作。

- 6、负责做好全区住房保障的政策宣传、工作督察、业务培训、信息收集整理发布与统计工作。

- 7、负责全区保障性住房工作领导小组的日常工作及综合、协调工作。

（二）机构设置

益阳市资阳区住房保障管理中心内设机构包括：根据编委核定，我中心工作人员16人，核定全额事业编制4名，（一人占住保中心编制，其余从住建局二级机构借调）。中心主任1名，副主任2名，下设综合管理部、建设管理部、分配管理部、财务管理部四个股室。 从预算单位构成看，益阳市资阳区住房保障管理中心单位部门预算仅包括益阳市资阳区住房保障管理中心本级部门预算，因没有下设独立核算单位。

二、部门预算单位构成

- 益阳市资阳区住房保障管理中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区住房保障管理中心。

三、部门整体支出情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年区住房保障管理中心部门决算总收入1124.65万元，其中：财政拨款收入1081.18万元，年初结转和结余43.47万元；总支出1124.65万元，其中：社会保障和就业支出3.22万元，卫生健康支出1.11万元，城乡社区支出45.56万元，住房保障支出1050.67万元，其他支出24.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出54.46万元，其中：人员经费30.36万元，占基本支出的55.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。公用经费24.10万元，占基本支出的44.26%，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款项目支出1070.19万元，其中：公用经费1070.19万元，占项目支出的100%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出（主要是建新里房屋拆迁补偿资金1048.46万元，全部用于归还拆迁房屋的建设中）。

（四）“三公经费”情况说明

- 2021年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中：经费拨款0.3万元，分别为公务接待费0.3万元，2021年“三公”经费预算较上年增加0.3万元，主要是原来没有在预算内安排，支出都由上级主管部门（资阳区住建局）接待。

- 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元 ，其中公务接待费支出决算0万元，因公务接待支出由上级主管部门（资阳区住建局）承担。

- 四、预算绩效情况及其他重要事项

2021年，资阳区住房保障工作在区委、区政府、区住建局的坚强领导下，在区保障性安居工程工作领导小组成员单位的共同努力和上级业务部门的指导下，对照任务要求，落实工作责任，细化工作措施，强化内部管理，积极规范地开展保障性住房工作，现将有关工作情况总结如下。

（一）2021年的保障性住房工作目标任务与完成情况

- 1、省厅下达我区保障性住房工作任务及完成情况

- 省下达我区2021年保障性安居工程任务是：棚户区改造815户，发放住房租赁补贴910户,老旧小区改造21个3050户。

- (1)、棚户区改造

2021年，省下达我区棚户区改造任务3个共815套，全部为货币安置。具体为：（1）资阳区七公庙棚改项目货币安置任务202户，已签约202户；（2）资阳区18号地块棚改项目货币安置任务218户，已签约218户；（3）资阳区中心城区东片区棚改项目（一期）货币安置任务395户，已签约395户,完成率100%。

货币安置项目：我区仍然采取的是以行政征收为主，协议征收为辅的征收模式，根据房屋性质将征拆任务分配给相关责任单位，私房由街道社区负责、单位公房和直管公房由主管单位负责，区棚改指挥部统一调度，相关职能部门积极配合。

- (2)、住房租赁补贴发放

- 2021年，省厅下达我区住房租赁补贴任务910户。2、3月份，我中心联合社区、民政、房管等有关部门对2021年续发补贴名单进行房屋信息调档、车辆信息、低保查询核查等工作，通过复核后，一季度对符合住房租赁补贴的952户，保障人数 1774人；二季度续发住房租赁补贴874户，保障人数 1633人；三季度续发住房租赁补贴830户，保障人数 1545人；四季度发放住房租赁补贴864户（含新增55户），保障人数 1587人，全年完成目标任务的100%。

- （3）、老旧小区改造

- 2021年资阳区计划改造的老旧小区共有21个（重点民生实事项目9个），改造总户数3050户，其中12个项目已完工，剩余9个项目正在建设当中，预计年底可以完工。

2、保障性住房的立项争资情况

- 今年以来，已争取中央、省级、市级财政城镇保障性安居工程专项资金3392万元（益财综指[2021]36号、益财综指[2021]159号、益财预[2021]288号、益财综指[2021]112号），其中：租赁补贴资金131万元、棚改资金1766万元、老旧小区资金1481万元、既有住房增设电梯14万元。

3、公租房信息系统录入

依托全国公租房信息管理系统平台，将我区已配租对象的家庭人员情况和配租详细情况录入信息平台，做好信息化管理基础工作。我区共有公租房计划8098套，直至目前，我区房源信息数量已完成100%。

4、保障性住房信访维稳工作

- 今年以来，我中心共接到有关房屋维护维修、住房分配、社情民情等方面的热线件共约10余件，回复率达100%，目前成功处理办结9件，剩余件正在积极处理中，将会在12月底前办结。

（二）存在的问题及相关建议

1、保障性住房管理存在的问题。一是转租、转让、转借现象取证难；二是违规装饰装修，安全隐患大，且在退出时往往牵扯装修经济赔偿问题，执行难度大；三是有部分已故的、低保退出的不再符合条件的承租户长期占用保障性住房，导致房源紧张，影响了保障效果。

2、建议进一步做好分配和管理工作。一是要建立和完善信息资源共享机制，充分整合房管、公安、教育、民政、社保和社区等部门的信息资源，实行部门联动，建立起覆盖广泛、数据真实、反应灵敏的信息采集网络系统和动态管理制度；二是要加强对保障对象的动态管理，及时做好不再符合保障资格入住对象的退出工作，确保保障性住房工作公正、公平、透明；三是要积极探索和建立保障性住房社会化物业管理机制，提高服务质量、管理水平和入住对象的满意度。

- 3、建议进一步加大老旧小区改造力度和资金投入。以安居工程为基础，办好民生实事，完善老城区、旧小区生活和公共服务功能，提升居民生活便捷性和舒适度。

- （三）、明年工作打算

- 1、做好2022年住房保障项目申报工作。区保障性安居工程工作领导小组办公室根据各街道办事处、长春经开区和重点镇的需要，充分利用政策机遇，积极做好2022年住房保障项目计划申报工作。

- 2、抓好保障性住房分配管理。一是为抓好公租房的动态管理，开展保障性住房清理工作；二是加大租赁补贴发放的力度；三是进一步做好信息化管理基础工作。争取在2022年实现数据联网和数据共享。

五、总体评价情况

- 资阳区住房保障管理中心2021年部门整体支出情况自评结论为优秀。

- 无其他重要事项说明