**资阳区交通运输局**

**扶贫公路建设及设备购置**

**项目支出绩效评价报告**

根据益阳市资阳区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。现将2022年度我局扶贫公路建设及设备购置项目支出绩效自评报告如下:

一、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目基本性质：专项支出。

用途：结合农村公路投资政策、地方特色、经济发展状况、交通量等因素，充分利用旧路资源，扩改建农村公路，提升综合服务水平。

2、主要内容、涉及范围：着力于对第二批农村公路进行扩改建、路面提质改造，实施范围为农村公路。

3、项目绩效目标

项目绩效总体目标扩改建第二批农村公路，完善安全通行能力，提升综合服务水平。

4、项目资金到位情况：

（1）2022年1月到位33万元；2022年3月到位43万元；2022年4月到位19万元；2022年5月到位5万元；2022年6月到位45.26万元；2022年7月到位3.57万元；2022年9月到位1.17万元。

5、项目资金使用情况：截止2022年12月31日，扶贫公路建设及设备购置项目支出150万元,其中：2022年1月支付33万元；2022年3月到位43万元；2022年4月到位19万元；2022年5月到位5万元；2022年6月到位45.26万元；2022年7月到位3.57万元；2022年9月到位1.17万元。

6、项目资金管理情况：严格按照财政部门要求和单位《财务管理制度》、《财务监督管理制度》以及《专项资金管理分配制度》等各项制度进行资金管理，依法依规，按程序审批，按相关流程支付。

**二、**绩效自评工作开展情况

1、前期准备。成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目实施单位、项目主管人员召开座谈会，听取项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策文件、申报文件、制度及实施程序等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。（4）走访调查。对各项目和部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（5）根据区交通运输局报送的绩效评价自评报告，结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价结论

项目支出绩效评价指标及评分共计100 分，根据工作小组对区交通运输局扶贫公路建设及设备购置项目各项指标综合评分为89 分,评定等级为“良”。

1. 绩效目标实现情况分析

1、**项目资金使用及管理情况**

为加强项目资金的使用管理，区交通运输局专门制定了《项目资金管理方案》、《项目资金使用规定》，所有项目资金都严格按照《项目资金使用规定》和《财务管理制度》使用，扶贫公路建设及设备购置项目支出的实施，均由局党组集体研究讨论后，在实施项目过程中按时支付扶贫公路建设及设备购置项目资金，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

**2、总体绩效目标完成情况分析**

扶贫公路建设及设备购置项目的实施，均由局党组集体研究讨论后，在实施项目过程中按时支付扶贫公路建设及设备购置项目资金。截止目前，项目资金已全部支付。

1. **绩效指标完成情况分析**

（1）项目决策情况。

扶贫公路建设及设备购置项目结合区、乡镇及地方村委意见、专家论证、合法性审查、集体讨论决定及相关主管部门批准，决策过程科学合法有效。

（2）项目过程情况

项目过程中严格执行行业强制性标准和设计标准，管理制度健全，执行情况良好。

（3）项目产出情况

项目产出指标共46分，其中产出数量指标实际完成率18分、产出质量达标率9分、产出时效完成及时性9分、成本指标按成本控制率10分。

（4）项目效益情况

项目效益指标共33分，其中预算支出实施所产生的社会效益9分、经济效益4分、生态效益3分、可持续影响9分，社会公众或服务对象满意度8分。

1. 存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

1、扶贫公路建设及设备购置补助资金有限，需扩改建、路面提质改造的农村公路较多，因而整体农村公路补助资金较少。

（二）改进措施

1、完善管理机制，明确责任，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

2、积极开展扶贫公路建设及设备购置增资工作，恳请区财政根据目前区交通系统的实际情况，增加资金预算。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出绩效评价指标及评分共计100 分，根据工作小组对区交通运输局扶贫公路建设及设备购置项目各项指标综合评分为89 分,评定等级为“良”。

1. 其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

益阳市资阳区交通运输局

2023年4月20日