资阳区住房和城乡建设局

2022年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理工作的方针政策和法律法规，拟定相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划等。

（二）负责推进全区新型城镇化工作，拟定全区推进新型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施。

（三）负责全区城乡基础设施和公共服务设施建设管理工作，拟订中长期规划和年度计划并组织实施；指导、协调村镇建设、农村住房建设；负责城区背街小巷维修提质改造工作。

（四）负责全区建筑行业管理，拟订行业发展规划；归口管理区属建筑企业行业；负责区辖范围内建筑工程的报建管理、工程质量安全监督、工程竣工验收备案等工作。

（五）负责全区房地产业管理工作，指导规范房地产市场秩序；负责区辖范围内房屋安全鉴定管理、白蚁防治工作；负责全区住房制度改革、公有住房出售及住房维修资金管理工作。

（六）负责全区住房保障和保障性安居工程工作，负责城区范围内直管公房及保障性住房的经营、管理和维修工作。

（七）负责全区城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织或参与城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。

（八）负责全区房屋建筑和市政工程质量安全监管，贯彻执行有关工程质量、安全生产的政策和法律法规；组织或参与建筑工程安全事故调查处理工作；协助查处各类违法违规行为。

（九）负责全区燃气行业的监督管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

区住建局机关行政编制10名，设局长1名，副局长3名，总工程师1名，内设机构负责人5名。根据上述职责，区住建局设5个内设机构：

（一）综合办公室（综合统计办）

负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、政务公开、公务接待等日常工作；负责应急管理工作；负责机关后勤服务管理工作；负责单位绩效考核、招商引资、立项争资、统计及项目跟踪服务工作；综合协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责工会工作。

（二）组织人事股

负责机关及直属单位党务、组织人事、机构编制、宣传、统战、共青团、关心下一代、离退休人员管理服务等工作。

（三）财务股（区房改办）

负责机关财务计划、财务管理、资金管理和税控联管工作；负责控购申报和固定资产清产核资工作；负责局属单位财务收支的审计监督工作；负责执行省、市相关房改法律、法规和政策；负责公有住房出售、申请房屋维修资金审核等房改遗留问题的处理工作。

（四）建设股（区农村危改办）

负责城乡基础设施建设工作；负责拟订全区城乡基础设施建设的规划和年度计划，组织实施并管理相关项目；负责城区背街小巷维修提质改造工作；负责区辖范围内的建设工程报建、施工许可、质量安全监督、工程竣工验收备案初审工作；负责全区农村危房改造工作。

（五）政策法规股（区燃气办、安全生产办）

负责住建系统法制宣传教育培训工作；负责单位行政许可、行政执法监督、行政复议和行政应诉工作；负责规范性文件合法性审查工作。负责政法和信访维稳工作。负责全区燃气行业的监督管理；组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。负责拟订本系统安全生产工作规划、计划及应急预案并组织实施；协调、监督、调度本系统安全生产工作；组织或参与建筑工程安全事故的调查处理工作；协助查处各类违法违规行为。

二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款收入1861.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出为361.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出为1500.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费主要用于背街小巷建设维护、施工图审查服务费、自然灾害普查服务费等方面；其他城乡社区主要用于电梯奖补、三微项目建设方面；农村危房改造支出，主要用于农村危房改造工作经费支出等方面；老旧小区改造主要用于老旧小区改造支出方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算拨款收入9920.13万元，全部用于项目支出，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出798.13万元，主要用于三微项目建设；其他城市基础设施配套费安排的支出22万元，主要用于新型城镇化奖励引导资金；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9100万元，用于老旧小区改造及污水处理建设。

四、国有资本经营预算支出情况

无业务发生。

五、社会保险基金预算支出情况

无业务发生。

六、部门整体支出绩效情况

（一）围绕“三改”城市面貌更新蝶变。一是老旧小区改造。2022年年度计划项目15个，目前已完工15个，完成率100%。二是棚户区改造。2022年我区共有棚改项目2个，160户货币安置，已签约160户，完成投资额7815万元，完成率100%。三是旧城改造。一是通过制定《益阳市资阳区绿色社区创建行动实施方案》，在全区范围内开展绿色社区创建行动，打造了资阳区第一个开放式绿色社区，挖掘红色资源，建设一特色街二广场三主题巷的人民路“红色粮仓”项目。二是大力推进完善了交通路网建设。完成了西门巷的提质改造，完成了金花湖东路主体建设；启动了五福西路、新湾路、利达路、贺家桥北路、小洲垸路、鸿源路、科技路的建设。

（二）保障民生服务。一是住房补贴按时发放。2022年度住房租赁补贴计划发放任务820户，已发放到位850户，发放补贴资金134.36万元。二是全区保障住房动态管理。全年共变动信息105户，其中：公租房转廉租房22户、廉租房转公租房64户、变改主申请人16户、退出3户。三是多层住宅增设电梯。2022年度计划任务5台，目前已交付使用8台。四是三微项目。2022年完成项目58个，总投资1309万元。五是背街小巷维护。及时完成了市长热线、智慧城管、街道社区和群众反映的维护维修任务400余处。投入195万元修补破损路面218处，其中汽车路73处，大码头72处，经开区51处，乡镇22处。六是创文工作。投入350万元对我局管辖的8个保障性住房小区及鹅羊池菜市场进行综合治理，全面改善提升环境秩序。

（三）保障建筑安全。一是开展建筑施工安全生产隐患排查治理工作，严格落实每月每季度绩效考核，共考核项目质量管理标准化22个，其中合格18个、优良4个；考核项目安全生产标准化项目18个，其中合格17个、优良4个、不合格1个。对重点环节、重点部位的进行专项治理，开展以起重机械、脚手架、施工临时用电、消防安全为主要内容的重大危险源专项检查，共检查项目22个，督促消除重大危险源安全隐患66处。截至目前，我局管辖的建筑工地连续25年无重大安全事故发生。二是居民自建房安全整治。在望城4·29事故发生后，我局扎实开展居民自建房排查整治专项行动。普查工作效率高，排查工作速度快，排查数据录入率达100%，鉴定评估完成率达100%，在整改措施录入情况通报中排名靠前，是全市唯一未被约谈的区县。截至目前，全区已排查自建房71640栋、经营性自建房3609栋。五类重点区域经营性自建房1441栋，已出评估鉴定报告1420栋，采取停止经营措施21栋，完成率100%，五类重点区域纳入整治库的结构性安全隐患房屋均已整治验收。我区在全省居民自建房排查整治“回头看”工作中，经营性自建房结构安全性评估鉴定完成率达100%，被省自建房安全专项整治工作领导小组充分肯定。在省自建房第二阶段考评迎检工作中获省督查组高度认可。

（四）争创真抓实干先进区县。在推进新型城镇化，农村住房质量安全管理、农村危房改造、污水治理等方面持续发力，2022年在全市真抓实干考核工作中排名第一。一是加强农村建房管理。认真落实《益阳市农村村民住房建设管理条例》，举办资阳区2022年乡村建设工匠培训班，培训乡村建设工匠127名，提高乡村建设工匠专业能力。依托政务服务一体化平台打造的“农村建设用地服务”专题栏目，提供农村建设工匠资质信息与电子版《益阳市农村住宅示范图集》，发放《益阳市农村住宅示范图集》108本。二是推进农村危改。2022年农村危房改造计划15户，已全部完工。三是乡镇污水治理。2018年以来建成47处分散式污水处理设施建设，全部投入使用并保持稳定运行，新增污水处理量8000吨/日，服务人口10万人，实现乡镇集镇居住区生活污水治理全覆盖和达标排放。2022年在资阳区茈湖口污水处理站点建设项目已完工且投入使用，同时完成“夏季攻势”销号任务。

七、部门整体支出使用存在的主要问题及原因分析

年初在预算编制时，个别项目的绩效目标编制不够科学全面。主要是由于工作中的沟通对接不够，业务水平有待进一步加强。

八、下一步改进措施

业务科室加强项目前期工作多与社区、其他城建单位沟通协调，实地走访群众，了解群众的实际需求，加强业务学习，科学编制绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）存在的绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算的编制、加强资金使用管理，健全资金支出项目，提高资金绩效管理，加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

- 绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开广泛接受群众监督。

- 其他需要说明的情况

无。

附件：1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2022年度部门整体支出绩效自评表

3、2022年度项目支出绩效自评表

益阳市资阳区住房和城乡建设局

2023年9月18日

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 9 | 90% |
| 经费控制情况（万元） | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 支出总额 | 2330.59 | 12003.69 | 12003.69 |
| 基本支出 | 422.62 | 563.69 | 563.69 |
| 其中：公用经费 | 198.11 | 352.56 | 352.56 |
| 项目支出 | 1907.97 | 11440.00 | 11440.00 |
| 其中：1、城乡社区管理事务 | 78.35 | 157.84 | 157.84 |
| 2、其他城乡社区支出 |  | 415 | 415 |
| 3、国有土地使用权出让收入安排支出 |  | 798.12 | 798.12 |
| 4、城市基础设施配套安排的支出 | 31.87 | 22 | 22 |
| 5、农村危房改造 | 78.75 | 30.17 | 30.17 |
| 6、老旧小区改造 | 1427 | 897 | 897 |
| 7、专项债券安排的支出 |  | 9100 | 9100 |
| 8、节能环保支出 | 292 |  |  |
| 9、其他支出 |  | 19.87 | 19.87 |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 64.13 |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：陈芳        填报日期：2023.09.18          联系电话：13874323624            单位负责人签字：唐学超

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 | 益阳市资阳区住房和城乡建设局 |
| --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 526.95 | 12003.69 | 12003.69 | 10分 | 100% | 10分 |
|  | 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  | 其中： 一般公共预算：1861.34 | 其中：基本支出：563.69 |
|  | 政府性基金拨款：9920.13 | 项目支出：11440 |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
|  | 其他资金：222.22 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 办好民生实事； 全力推进项目建设； 促进产业发展； 加强行业监督。 | 在全区范围内开展绿色社区创建行动，打造了资阳区第一个开放式绿色社区，挖掘红色资源，建设一特色街二广场三主题巷的人民路“红色粮仓”项目。大力推进完善了交通路网建设。通过三微项目、背街小巷等建设资金对保障性住房小区及鹅羊池菜市场进行综合治理，全面改善提升环境秩序。开展了建筑施工安全生产隐患排查治理和居民自建房安全整治工作，保障了建筑安全。在推进新型城镇化，农村住房质量安全管理、农村危房改造、污水治理等方面持续发力，2022年在全市真抓实干考核工作中排名第一。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全年度巡查、市长热线、智慧城管平台、社区需修补改造工程完成率 | ≥95% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 98% | 8 | 6 | 存在指标串用现象 |
|  |  |  | 白蚁预防、灭治工作按工程进度完成率 | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 农村危房改造资金按时发放 | 100% | 100% | 8 | 8 | 农村危房改造资金按时发放 |
|  |  | 成本指标 | 经费控制率 | ≤100% | 90% | 8 | 7 | 部分项目未纳入年初预算 |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 重点工作完成率 | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 背街小巷、三微等项目对城市面貌改造任务完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 居民自建房鉴定评估完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 乡镇集镇居住区生活污水治理覆盖率和达标排放完成情况 | 全覆盖达标排放 | 全覆盖、达标排放 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培训乡村建设工匠人数 | 100 | 127 | 8 | 8 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 保障性小区及鹅羊池菜市场进行综合治理后对提升环境秩序满意度 | 满意度达90%以上 | 100% | 9 | 9 |  |
| 总分 | 100分 | 97分 |  |

填表人：陈芳        填报日期：2023.09.18        联系电话：13874323624             单位负责人签字：唐学超

背街小巷建设项目绩效评价自评报告

一、项目概况

- 根据社区报告、智慧城管移交、市长热线派单、网络投诉所反映背街小巷范围内的民生诉求问题以及我局在日常巡查中发现的问题。主要解决雨污水排放不畅、路面破损和垃圾收集不规范、照明设施不足、消防通道阻塞、绿化维护等问题。

- 市“三微”办下达的《益阳市中心城区2021年度“三微”项目建设计划》清单内的项目。

- 绩效自评工作开展情况

根据益阳市资阳区财政局《关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》益资财[2023]4号文件的要求，组织负负责项目科室重点围绕项目绩效目标的设定及完成情况、项目资金使用管理情况、项目资金绩效情况和项目资金政策环境适应情况等内容开展绩效自评，确保自评工作客观真实。

- 综合评价结论

2022年度区背街小巷建设项目绩效自评得分为98分，自评结论为“优秀”。

- 绩效目标实现情况分析

- 项目资金使用及管理情况

- 项目资金安排落实、总投入等情况分析。2022年全年预算资金288.2万元，下达资金288.2万元。

- 项目资金实际使用情况分析。

项目已全部完工，已支付251万元，其中背街小巷维修项目支付53万元，“三微”工程建设项目支付198万元。具体支付明细详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 支付金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资阳区住建局2022年第一季度背街小巷项目 | 75161.53 |
| 2 | 原财校家属区提质改造项目 | 59945.43 |
| 3 | 资阳区住建局2022年第三季度背街小巷项目 | 198684.81 |
| 4 | 资阳区住建局2021年第四季度背街小巷项目 | 199452.08 |
| 5 | 资阳区街头绿地维护工程 | 120000 |
| 6 | 新兴街社区沿江新建围墙工程 | 120000 |
| 7 | 马良枫树塘组道路提质改造项目(一） | 180000 |
| 8 | 马良枫树塘组道路提质改造项目（二） | 180000 |
| 9 | 清水潭红旗组梗堤组道路硬化项目 | 120000 |
| 10 | 杨树安置点屋前地坪硬化项目 | 120000 |
| 11 | 新祝尹家堤至王家山道路硬化项目 | 120000 |
| 12 | 龙塘2021年三微项目 | 120000 |
| 13 | 接城提2021年三微工程项目 | 120000 |
| 14 | 五里堆2021年三微项目 | 120000 |
| 15 | 南丰赵家湾至郭家湾机阜公路硬化项目 | 120000 |
| 16 | 大码头片区空坪隙地提质改造项目 | 120000 |
| 17 | 长春经开区片区空坪隙地提质改造项目 | 180000 |
| 18 | 向仓南路20、22号院内提质改造项目 | 50000 |
| 19 | 鹅羊池2021年三微工程项目 | 90000 |
| 20 | 人民路社区2021年综合整治项目 | 30000 |
| 21 | 金花坪2021年三微工程 | 70000 |
| 24 | 合计 | 2513243.85 |

- 总体绩效目标完成情况分析

- 完成了资阳区大码头片区、汽车路片区范围内34个背街小巷维护维修项目的实施和验收，项目已支付53万元。

- 完成了资阳区街头绿地维护工程、新兴街社区沿江新建围墙工程、马良枫树塘组道路提质改造项目(一）、马良枫树塘组道路提质改造项目（二）、清水潭红旗组梗堤组道路硬化项目、杨树安置点屋前地坪硬化项目、新祝尹家堤至王家山道路硬化项目、龙塘2021年三微项目、接城提2021年三微工程项目、五里堆2021年三微项目、南丰赵家湾至郭家湾机阜公路硬化项目、大码头片区空坪隙地提质改造项目、长春经开区片区空坪隙地提质改造项目、向仓南路20、22号院内提质改造项目、鹅羊池2021年三微工程项目、人民路社区2021年综合整治项目、金花坪2021年三微工程项目共17个项目的实施和现场验收，目前正在进行工程审计，项目已198支付万元。

- 绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标。全年完成全区维护维修点470余处，对巡查、市长热线、智慧城管平台、社区报告所涉及的背街小巷维修，实际完成值达95%以上。

（2）质量指标。设定项目保修期半年，实际完成值为100%，完成设定的工作目标。

（3）时效指标。设定项目维护时间7个工作日，实际完成值为100%，按计划完成了时效指标。

（4）成本指标。设定项目按现场实施情况进行工程审计，完成情况是年度内总投资控制在财政预算资金之内。实际完成值为100%，通过建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控，确保了项目资金的安全，符合年初设定的工作目标。

2．效益指标完成情况分析

（1）经济效益。完成了翠竹路、翰路、会堂巷、西流湾大桥辅道建设，推进完善交通路网建设，促进经济发展。

（2）社会效益。解决背街小巷路面、井盖破损等问题改善人居环境、促进社会和谐发展。

（3）生态效益。解决辖区内雨污排放不畅等问题。

（4）可持续影响。补齐了城市短板，完善了城市功能，美化了城市面貌，助力了益阳市创文巩卫工作，极大的增强了人民群众的幸福感和对人民政府的归属感。

（5）服务对象满意度。群众满意度超95%。

- 存在的问题及改进措施

资阳区属老城区，城市基础设施维护任务重，建设资金不足的部分需我局自筹解决，资金压力大，请求上级部门加大对资阳区背街小巷建设的支持。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）存在的绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算的编制、加强资金使用管理，健全资金支出项目，提高资金绩效管理，加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开广泛接受群众监督。

- 其他需要说明的问题

无。

益阳市资阳区住房和城乡建设局

2023年9月18日

附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 背街小巷维修维护 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市资阳区住房和城乡建设局 | 实施单位 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 288.2 | 288.2 | 251.29 | 10分 | 87% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 288.2 | 288.2 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 251.29 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成巡查、市长热线、智慧城管平台、社区报告所涉及的背街小巷维修 | 完成年度目标任务 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成巡查、市长热线、智慧城管平台、社区报告所涉及的背街小巷维修 | ≥95% | 完成维护维修项目470余个。达到了≥95% | 13 | 13 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照市政规范要求实施保修期 | 保修期半年 | 100% | 12 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 维护时间 | 7个工作日 | 100% | 12 | 12 |  |
|  |  | 成本指标 | 按照现场实施情况进行工程审计 | 总投资控制在财政预算资金之内 | 100% | 13 | 13 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 推进完善交通路网建设，促进经济发展 | 完成了翠竹路、翰路、会堂巷、西流湾大桥辅道建设 | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 解决背街小巷路面、井盖破损等问题 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 解决辖区内雨污排放不畅等问题 | ≥95% | 99% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 美化、提升城市形象，解决实际问题 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 |  |
| 总分 | 100分 | 98 |  |

填表人：陈芳        填报日期：2023.9.18          联系电话：13874323624            单位负责人签字：唐学超

白蚁防治工作绩效评价自评报告

一、项目概况

1.做好我区城镇房屋白蚁防治公共预防服务。按“三定方案确定的职责”依法履职，采取购买白蚁防治服务,

2.白蚁包治期内包治、灭治施工。

3.加强白蚁防治宣传工作，让白蚁防治意识深入人心。

4.协助加强白蚁防治市场的培育监管培育社会公司参与白蚁防治业务，弥补单位职能不能提供全方位公共服务的不足。加强白蚁防治市场监管，培育健康的市场环境。

二、绩效自评工作开展情况

根据益阳市资阳区财政局《关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》益资财[2023]4号文件的要求，我局组织负责项目科室重点围绕项目绩效目标的设定及完成情况、项目资金使用管理情况、项目资金绩效情况和项目资金政策环境适应情况等内容开展绩效自评，确保自评工作客观真实。

三、综合评价结论

2022年度区白蚁防治项目绩效自评得分为97分，自评结论为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。2022年全年预算资金25万元，下达资金25万元。

2.项目资金实际使用情况分析。

全年实际已支付16.84万元，执行率67%。项目资金全部用于白蚁防治工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.完成了我区城镇房屋白蚁防治公共预防服务。按“三定方案确定的职责”依法履职，采取购买白蚁防治服务,

2.15年包治期内确保包治率达100%，灭治施工必须包含春秋两个白蚁高发季。

3.加强白蚁防治宣传工作，让白蚁防治意识深入人心。

4.协助加强白蚁防治市场的培育监管培育社会公司参与白蚁防治业务，弥补单位职能不能提供全方位公共服务的不足。加强白蚁防治市场监管，培育健康的市场环境。

（三）项目绩效目标完成情况

1.预防新建房屋、改建、扩建房屋施工率达100％。

2.白蚁预防、灭治达到施工规范标准90％。

3.白蚁预防、灭治工作按工程进度完成90％。

4.所有项目是使用的环保药物。

5.所有项目均采取购买白蚁防治服务。

6.目前我区已有2家白蚁防治施工企业进驻。

五、存在的问题和改进措施

部分项目白蚁预防未严格按工程进度施工，造成白蚁预防施工不规范，影响预防效果。以后要严格施工现场管理，保障预防效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）存在的绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算的编制、加强资金使用管理，健全资金支出项目，提高资金绩效管理，加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的问题

白蚁预防只是针对新建、改建、扩建的房屋，白蚁灭治是只有蚁害发生时才有的工作，所以白蚁工作经费的使用每年并不固定。

通过新建、改建、扩建房屋的白蚁预防施工、发生蚁害房屋的灭治，将我区蚁害控制在可控范围内，有效的减少人民群众财产损失，对我区经济、生态可持续发展作出了贡献。

益阳市资阳区住房和城乡建设局

2023年9月18日

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 白蚁防治经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市资阳区住房和城乡建设局 | 实施单位 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 16.84 | 10分 | 67% | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 16.84 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 完成新建、改建、扩建房屋的白蚁防治工作；完成15年包治期内的包治；培育社会公司参与白蚁防治业务，加强白蚁防治市场监管。 | 完成年度目标任务 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建、改建、扩建房屋的白蚁防治施工率 | 100% | 100% | 13 | 13 |  |
|  |  | 质量指标 | 白蚁防治达到施工规范标准 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 白蚁防治按工程进度完成 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算25万元 | ≤25万元 | 100% | 12 | 12 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 减少人民群众财产损失 | 减少损失 | 减少损失 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 将蚁害控制在可控范围内 | 可控 | 可控 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 使用环保药物，控制白蚁繁殖 | 使用环保药物 | 使用环保药物 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强白蚁防治市场监管，培育健康的市场环境 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 发生蚁害的家庭满意率 | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 |  |
| 总分 | 100分 | 97分 |  |

填表人：陈芳        填报日期：2023.09.18         联系电话：13874323624            单位负责人签字：唐学超