2022年度农村饮水及水质检测项目支出绩效

自 评 报 告

为加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步落实监管责任，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《益阳市资阳区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（益资财〔2023〕4号）文件精神，我局针对2022年度区本级财政预算农村饮水及水质检测项目资金到位及使用情况，作绩效自评如下：

一、项目概况

2022年度区级农村饮水及水质检测项目为资阳区财政局安排的维修养护资金，主要用于全区取水设施、水厂、泵站、公共输配水管网等设备设施维修养护的维修费用以及区疾控中心定时进行21处水厂水质监测工作的检测费支出。具体由资阳区村镇供水工程管理站负责管理。

绩效目标：确保全区21处水厂的正常运行，保障用水户供水水质。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，科学系统评估该维修养护资金的社会效益和经济效益，为以后年度维修养护的投入和使用提供参考依据。

（二）项目资金投入使用情况

2022年度区级维修养护资金共计55万元，由区财政局拨付到区水利局,2022年实际使用55万元。

(三）绩效自评组织情况

按照绩效自评要求，我局组织成立了绩效评价工作领导小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

（四）项目管理情况分析

1、项目管理

一是明确项目实施范围。农村饮水安全维修养护资金项目严格按年度实施方案实施。二是加强了项目监督管理。由项目乡镇水利站安排了工作人员负责质量监督工作，对工程质量和进度进行跟踪监督和指导服务。三是制订了质量标准。要求农村安全饮水专项工程建设执行国家工程建设质量标准和建设施工规范。四是加强对项目单位的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保项目保质保量完成。

2、资金管理

①资金使用监管严。在资金的管理和使用上，区水利局严格按照有关规定的资金管理制度和办法进行资金管理，同时在资金拨付手续上，严格按照合同进度要求拨款，不存在资金截留、挪用现象，确保了资金安全。

②采购程序到位。在物资采购方面严格按照流程办理，对于限额以下的按本局物资采购制度执行；限额以上的，按照规定实行政府采购或公开招投标程序。

三、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

2022年预算安排55万元，实际执行成本为55万元。

（二）项目效率性分析

区级农村饮水及水质检测项目完成了绩效目标，对全区维水厂设施、输水管网维修改造以及区疾控中心定时进行21处水厂水质监测工作，降低了水厂运行成本，保障了水厂正常运行，使受益农民喝上了真正“放心水”，降低了疾病发生率，提高了广大用水户的生活质量，深受农民好评。

（三）项目有效性分析

水厂及管网维护、取水深井维护和新建、设备维修或更换等保障了全区供水设施安全，减少了水资源的浪费，确保了供水工程的正常运行，为人民群众用水提供了方便，为水厂的效益提供了保障，对改善农村人民的生活水平和健康状况提供了有力保障，也减少受益群众的取水费用支出，促进了农村的文明建和社会稳定。

群众用上安全卫生的自来水，对群众身体健康有较好保障，在未来较长一段时期内，将对社会产生良好的影响，促进农村经济和社会生态全面、协调、稳步发展，为构建美丽乡村会创造良好的条件。

（四）项目可持续性分析

对供水设施的维修维护，可以有效保障全区21处水厂持续发挥效应，受益区用水质量得到保障，促进了农村经济稳定增长和社会稳定，从而促进我区经济全面、协调、稳步发展，可为我区构建和谐社会创造良好的条件。

四、支出绩效评价结果

2022年度农村饮水及水质检测金项目支出绩效自评得分为100分，自评结论为优。

五、存在的问题和改进措施

随着各供水工程运行时间增长，开户率的提高，用水量的增加，工作负荷增加，设备损坏率增大，维修任务加重，维修费用增加，每年55万的维修费用不再能保障各水厂的维修费用支出；农村安全饮水工程的运行成本大，维修任务重，而工程效益相对低，其他的农村饮水安全工程难以维持运行开支，建议财政加大投入力度，保障全区供水设施安全，服务广大群众。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的问题

无

益阳市资阳区水利局

2023年4月12日

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 农村饮水及水质检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 资阳区水利局 |  |  |  | 实施单位 | 资阳区供水站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 | 55 | 10分 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 | 55 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障水利工程项目的顺利实施 |  |  |  | 已保障水利工程项目的顺利实施 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 水厂的出厂水，未梢水质监测处数 | 21 | 21 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 水厂维修养护处数 | 6 | 6 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 受益区农村人口水质达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 目标及时完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | 98% | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 改善农村人民的生活水平和健康状况提供了有力保障，也减少受益群众的取水费用支出 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖人口数量(万人） | 1.5 | 1.5 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 促进农村经济和社会生态全面、协调、稳步发展，为构建美丽乡村会创造良好的条件 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≧90% | 95% | 8 | 8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 100 |  |