**益阳市资阳区林业局**

**关于2022年度森林培育项目资金绩效**

**自评报告**

根据《益阳市资阳区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》益资财（【2023】4号）文件要求，我局对2022年度区级财政森林培育项目资金进行了认真的绩效自评，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标下达情况

2022年区级财政下达我局森林培育项目1个，资金38.7万元。总体绩效目标为：加强森林资源培育，造林100亩，抚育500亩。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况

2022年，区级财政森林培育专项资金应到位38.7万元，实际到位38.7万元，到位率100.00%。

2.项目资金执行情况

2022年，区级财政专项预算数38.7万元，自评执行数38.7万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况

2022年我局区级财政专项资金严格按照《林业改革发展资金管理办法》资金文件执行，区财政局核实资金使用计划，将项目资金实行单独核算、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）项目完成数量情况

2022年区级财政下达我局林业项目1个。到目前为止，我局完成项目1个，完成了计划任务的100%。

（2）项目完成质量情况

2022年我局完成项目1个，其中完成了造林100亩，抚育500亩,合格率100%。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

经统计，2022年，造林和抚育提供管护岗位5个，临时用工200多个。通过项目的实施，为农村剩余劳动力提供了大量的就业机会，缓解了社会就业压力，促进了林区产业结构调整，增加了林农收入，有力支持了当地乡村振兴工作。

（2）生态效益指标

2022年，通过对造林抚育项目的管护，有效的改善了生态环境，改善了森林林分结构，生态保护与修复力度得到加强，湿地生态系统结构、功能级生物多样性逐步恢复，森林、湿地生态系统生态效益发挥明显。

（3）可持续影响指标

通过开展一系列生态保护和修复工作，在一定时期内能有效的稳固和提高森林覆盖率，强化森林涵养水源、保持水土等森林生态功能，改变项目实施区域的生态环境，保护物种的多样性，有力地保障了经济社会可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

通过入户问卷调查表明，林区职工及周边群众对实施森林资源培育项目的满意度达到90%以上，说明林业职工、周边群众、林业项目实施单位和林农对林业项目的实施比较满意，同时，他们也希望加大政策支持力度，扩大补助资金支持范围，提高资金补助标准，让更多的林农和单位受益。

三、其他需要说明的问题

无。

附表：2022年度项目支出绩效自评表

益阳市资阳区林业局

 2023年4月24日

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 森林资源培育 |
| 主管部门 | 　资阳区林业局 | 实施单位 | 　资阳区林业局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　38.7 | 38.7 | 38.7 | 10分 | 　100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　38.7 | 38.7 | 38.7 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 造林100亩，抚育500亩　　 | 　已完成造林1000亩，抚育500亩 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1： | 造林100亩 | 　100亩 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　抚育500亩 | 　500亩 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 合格率大于95%　 | 　96% | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 完成率100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　造林 | 　23.2万 | 　5 | 　5 | 　 |
| 指标2： | 　抚育 | 　15.5万 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（50分）　 | 经济效益指标 | 指标1： |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 带动就业人数　 | 　200 | 20 | 20 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 森林生态效益发挥 | 　明显 | 　10 | 　8 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 生态系统功能改善 | 　明显 | 10　 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | 　大于90% | 　10 | 10　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100分 | 　98 | 　 |

填表人：许轶 填报日期：2023.4.24 联系电话：13511132966 单位负责人签字：