2022年度益阳市资阳区审计局

审计服务外包项目资金绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）等有关文件精神，按照《益阳市资阳区财政局关于开展2022年度区直部门（单位）预算绩效自评工作的有关事项通知》的要求，提高区审计局财政资金使用效益，规范财政资金的管理，牢固树立预算绩效理念，现将我局2022年度审计服务外包项目资金绩效评价自查情况汇报如下：

一、项目概况

- 项目背景

益阳市资阳区审计局主要工作职责包含直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定：

- 中央、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；

- 区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；

- 区属园区预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、省级和市级财政转移支付资金；

- 使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；

- 区政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；

- 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；

- 区属国有企业、区属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况，区属国有企业的境外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；

- 国际组织和外国政府援助、贷款项目；

- 法律法规规定的其他事项。

- 主要内容及实施情况：审计资阳区政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

- 资金投入和使用情况：审计服务外包项目资金均为财政预算拨款资金。2022年初预算为104万元，2022年度实际支付为107.67万元，预算执行率103.53%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

全面了解审计服务外包项目经费的到位性和规范性、使用效率和效果、目标任务完成情况，为以后年度预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

- 绩效评价对象和范围

2022年度审计服务外包项目资金使用情况和绩效目标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系。

1. 绩效评价原则：科学规范、绩效相关、公开透明。

2. 绩效评价方法：数据采集、指标评价。

3. 评价指标体系：项目支出绩效评价指标体系框架。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立机构。根据区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知，成立了区审计局预算绩自评工作领导小组，组长由局长刘斌担任，副组长由各副局长及总审计师担任，成员为各科室负责人。领导小组下设办公室，负责对财政预算资金整体绩效及专项经费项目绩效进行全面评价。

2. 数据填报和采集。各业务股室根据工作实际，提供各种资料，填报相关数据，提供相关情况。

3. 数据分析和撰写报告。评价小组办公室对收集的各种资料进行审核，分类、整理、分析和打分，形成了绩效自评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2022年，根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我局对审计服务外包项目资金的使用绩效方面表现优，自评分为98分。（附相关绩效自评表）

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、投入等情况

该项目资金2022年年初预算数为104万元，上年结转91.68万元，全年总投入107.67万元，均为财政资金。根据《可执行指标执行情况明细表》，资阳区财政局已于2022年10月8日将资金104万元下达至我办，截至年末资金落实到位率为100%。

2、项目资金实际使用情况分析

该项目资金使用情况上报区财政局审核后予以批复，严格按照项目资金管理程序支付、专款专用，有效发挥了项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。

3、项目资金管理情况分析

为加强资金使用管理，经费支出按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家及区财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据报销，确保资金专款专用。为规范工程建设项目管理，我局在去年起草《建设项目管理十条要求》的基础上，今年会同区纪委监委、财政、发改等部门，出台《资阳区关于政府性投资工程建设项目主要问题责任追究指导意见》，有效发挥了审计建设性作用。

- 总体绩效目标完成情况分析

我局以提高审减率为抓手，严格审计监督，及时向区政府汇报建设项目管理情况；紧盯计划安排，切实强化审计监督；加强学习交流，提升审计质效。2022年度我局审结政府投资审计项目14个，项目总送审金额18773.77万元，审定金额审定17090.92万元，审减率9％，为政府节约资金1682.85万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成分析。

我局该项目产出完成上级下达的审计目标14个，年初项目计划为12个，完成率为116%。项目支出质量指标审减率为9%，完成绩效目标。本着节约的原则，我局严格按照规定的标准列支各项经费，项目资金严格按照项目资金管理程序支付，在规定时限内拨付到服务外包公司，最大限度地保障了财政资金使用效益。

2、效益指标完成情况分析。

我局坚持把提升政府投资建设工程项目审计质量作为重要抓手，调整思路、创新监督方式、完善制度机制，为推进审计项目高质量发展提供有力保障。达成了为政府节约投资项目成本，规范全区工程建设项目管理，促进政府投资项目建设程序化、规范化、合法化等效益指标。

五、存在的问题和整改措施

（一）存在的问题和困难：

1. 项目资金未严格按照预算执行，资金拨付不及时，影响资金支出进度。

2. 绩效评价的指标设定有待细化，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

3. 审计力量与任务不匹配，专业人员力量不足，无法开展大规模重大政策跟踪审计工作。

（二）整改措施

1. 健全项目管理制度，加强财务管理。对项目资金使用实时监控，严格专款专用。

2. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时,要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。

3. 根据审计力量和任务相匹配的原则，合理调整审计项目计划。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

我局通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和效果，同时也发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强审计服务外包资金使用管理、完善绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在资阳区人民政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的问题

无

附件：2022年度项目支出绩效自评表

益阳市资阳区审计局

2023年4月25日

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 审计服务外包 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市资阳区人民政府 | 实施单位 | 益阳市资阳区审计局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 104 | 104 | 107.67 | 10分 | 103.53% | 10分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15.99 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 91.68 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 抓好政府投资建设项目审计， 全面完成上级下达的审计目标任务； 规范全区工程建设项目管理； 促进政府投资项目建设程序化、规范化、合法化，为政府节约投资项目成本。 | 紧盯计划安排，切实强化审计监督； 以提高审减率为抓手，严格审计监督； 全年审结项目14个，审减率9％，为政府节约资金1682.85万元。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成年初下达的审计目标任务 | ≥85% | 116% | 12分 | 12分 |  |
|  |  | 质量指标 | 审减率 | ≥8% | 9% | 15分 | 15分 |  |
|  |  | 时效指标 | 政府投资项目审计项目年度完成进度 | 2022年1月-12月 | 2022年-2023年 | 10分 | 9分 | 受疫情影响无法开展工作，部分年末审计项目延缓到次年完成。措施：根据进度合理安排审计时间。 |
|  |  | 成本指标 | 本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费 | ≤104万元 | 107.67 | 10分 | 9分 | 预算指标下达不及时，执行数中含使用的上年结转的项目资金。措施：确保支付进度，严格专款专用 |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 为政府节约投资项目成本 | 达到 | 达到 | 12分 | 12分 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 规范全区工程建设项目管理 | 达到 | 达到 | 10分 | 10分 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进政府投资项目建设程序化、规范化、合法化 | 达到 | 达到 | 11分 | 11分 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 达到90% | 达到 | 10分 | 10分 |  |
| 总分 | 100分 | 98分 |  |

填表人：王艳艳  填报日期：2023.4.24   联系电话：15116776383  单位负责人签字：刘斌