2022年度养护专项资金绩效自评报告

一、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目基本性质为公路养护专项资金支出。用途和主要内容为对国省干线、农村公路路面技术状况、公路技术状况进行检测；做好全区公路的各项日常养护工作和设施维修，做好农村公路的养护工程工作；处理公路应急突发事件；营造一个高效便捷的公路交通出行环境。

- 二、绩效自评工作开展情况

本项目绩效评价遵循益阳市资阳区财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升项目资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。

三、综合评价结论

- 本项目自评分   分，评价等级为优秀。

- 四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金使用及管理情况

- 1、项目资金安排落实、总投入情况分析

- 本项目农村公路日常养护资金103万元，国省干线日常养护资金118万，农村公路养护工程资金125万元，到位资金346万元，总投入346万元。

- 项目资金实际使用情况分析

- 本项目农村公路日常养护资金2023年度实际支出103万元，国省干线日常养护资金实际支出118万元，农村公路养护工程实际支付118.53万元，余6.47万元（质量保证金）。项目资金的支出，均由局党组按照“三重一大”的原则进行集体讨论后支付，确保每笔资金用到实处。项目在2023年已经全部竣工验收，2023年所有项目在第三方公司审计后，资金已经全部支付（质量保证金除外）。

- 项目资金管理情况分析

- 严格按照财政部门要求和单位《财务管理制度》、《财务监督管理制度》以及《专项资金管理分配制度》等各项制度进行资金管理，依法依规，按程序审批，属于政府采购的切实执行相关规定，属于招投标的严格履行招投标程序。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 农村公路日常养护和养护工程项目结合区、乡镇及地方村委意见、专家论证、合法性审查、集体讨论决定及相关主管部门批准，决策过程科学合法有效。项目过程中严格执行行业强制性标准和设计标准，管理制度健全，执行情况良好。项目绩效总体目标为提高路面通行标准，完善安全通行能力，提升综合服务水平，总体绩效目标完成较好。

- 绩效指标完成情况分析

- 项目的经济性：项目经优化设计、财评、公开招投标、现场监理等规范化程序，成本控制较好。成本指标按成本控制率10分，成本控制未超出预算，得分10分。

- 项目的效率性：本项目在规定的工期内完成了全部工作并进行了竣工验收，完成及时性100%，得分10分；质量达标率100%，得分10分。

- 项目的有效性：项目投入资金并实施后，经济发展促进作用明显，得分10分；基本公共服务水平显著提升，得分5分。

- 项目的可持续性：本项目是十四五规划中农村公路养护工程及国省干线公路日常养护、农村公路日常养护的重要民生实事工程，惠及面广，经济促进作用强，对乡村振兴工作的辅助作用明显，可持续影响周期长。今后，我单位将继续积极争取计划、资金，逐步改善资阳区公路服务水平，提升群众满意度。

五、存在的困难和问题及改进措施

- 由于农村公路和国省干线日常养护及农村公路养护工程具有点多、面广、线长的行业特性，且上级拨付公路养护资金的较少，给全区境内的国省干线公路及农村公路养护带来了一些难度。公路养护工作只能通力协调各乡镇、村，积极做好乡村道的日常养护工作，做好农村公路养护工程的前期清障、施工过程中的协调工作、后期养生维护等工作，为养护工作的顺利实施保驾护航，助力乡村振兴。

- 绩效自评结果拟应用及公开情况

- 按要求公开。

- 七、其他需要说明的问题

- 无

- 益阳市资阳区公路建设养护中心

- 2024年5月15日

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 资阳区国省干线公路、农村公路日常养护和农村公路养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市资阳区交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市资阳区公路建设养护中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 346 | 346 | 339.53 | 10分 | 98.1% | 9.81 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 346 | 346 | 339.53 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 干线、农村公路日常养护及3.3KM养护工程 |  |  |  | 干线、农村公路日常养护及3.3KM养护工程 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 干线公路日常养护里程 | 119.639KM | 119.639KM | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 农村公路日常养护里程 | 1058KM | 1058KM | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 农村公路养护工程里程 | 3.3KM | 3.3KM | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 经济发展促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 水土保持 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 99.8 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：