附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 61 |  | 45 |  | 73.77% |  |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |
| 项目支出： |  |  | 56.16 |  | 3851.22 |  |
| 1、安全生命防护工程 |  |  |  |  | 1221.85 |  |
| 2、公路养护 |  |  |  |  | 948.78 |  |
| 3、三路建设 |  |  |  |  | 1006.26 |  |
| 4、危桥建设 |  |  |  |  | 300.70 |  |
| 5、其他工程款 |  |  |  |  | 201.00 |  |
| 6、本级专项资金（一个专项一行） |  |  | 56.16 |  | 172.63 |  |
| 公路养护 |  |  | 9.00 |  | 102.41 |  |
| 乡村公路建设及养护 |  |  | 47.16 |  | 70.22 |  |
| 公用经费 |  |  | 38.47 |  | 99.37 |  |
| 其中：办公费 |  |  | 17.68 |  | 46.22 |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 坚持政治站位，深刻认识厉行节约，反对浪费的重要意义，坚持筑牢防线，严格落实单位食堂安全责任制. |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：向华         填表日期：  联系电话：13507376091    单位负责人签字：
附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门、单位名称 | 益阳市资阳区公路建设养护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 728.59 | 4463.52 |  | 4463.52 | 10分 | 100% | 100 |
|  | 按收入性质分：4463.52 |  |  |  |  | 按支出性质分：4463.52 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：4456.31 |  |  |  |  | 其中：基本支出：612.30 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：3851.22 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：7.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 干线公路日常养护里程 |  | 119.639KM | 119.639KM | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 农村公路日常养护里程 |  | 1058KM | 1058KM | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 农村公路养护工程里程 |  | 3.3KM | 3.3KM | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 隐患里程 |  | 143.646km | 143.646km | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 危桥改造数量 |  | 5座 | 5座 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （40分） | 经济效 益指标 | 经济发展 促进作用 |  | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 基本公共 服务水平 |  | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 水土保持 |  | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 资阳区国省干线公路、农村公路日常养护和农村公路养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市资阳区交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市资阳区公路建设养护中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 948.78 | 948.78 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 948.78 | 948.78 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 干线、农村公路日常养护及3.3KM养护工程 |  |  |  | 干线、农村公路日常养护及3.3KM养护工程 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 干线公路日常养护里程 | 119.639KM | 119.639KM | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 农村公路日常养护里程 | 1058KM | 1058KM | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 农村公路养护工程里程 | 3.3KM | 3.3KM | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 经济发展 促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 基本公共 服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 水土保持 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

| 2023年度项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 农村公路安防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 益阳市资阳区交通运输局 |  |  |  |  |  | 实施 单位 | 益阳市资阳区公路建设养护中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 自评得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  | 1221.85 | 1221.85 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  | 1221.85 | 1221.85 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成安防隐患处治里程：143.646km |  |  |  |  |  | 完成安防隐患处治里程：143.646km |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 自评 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标（50分） | 数量 指标 | 隐患里程 |  | 143.646km |  | 143.646km |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 完成项目验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 按期完成投资 |  | 是 |  | 是 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 财政预算 |  | 不超过预算 |  | 未超过预算 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益 指标（40分） | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 |  | 明显 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 公路安全和社会服务水平 |  | 提升 |  | 提升 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 |  | 符合 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未来一定时间内满足交通需求 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 |  | ≧90% |  | ≧90% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

| 2023年专项资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 2023年危桥改造工程 2021年旅游资源产业路、2023年度资阳区农村公路“三路”建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 益阳市资阳区交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市资阳区公路建设养护中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 1306.97 | 1306.97 | 10 | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1306.97 | 1306.97 | 10 | 100% |  | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 危桥改造5座，三路建设总里程27.434km |  |  |  | 危桥改造5座，三路建设总里程27.434km |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 危桥改造数量 | 5 | 5 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 建设里程12.68公里 | 27.434km | 27.434km | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政预算 | 583 | 583 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益 指标 （40分） | 经济效益指标 | 经济发展促进作用 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态效益 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件5

2023年度益阳市资阳区公路建设养护中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024年 5 月 15日

2023年度益阳市资阳区公路建设养护中心

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）简要介绍2023年度重点工作计划

1.养护工作

（1）增强管养责任意识，落实管养成效。以国省道综合养护治理能力提升“双促双评”专项行动和“最美农村公路”创建活动为契机，加大了养护的投入力度。全年共修补路面坑槽6770平方米,路肩水沟清理265.7公里,清理桥头、碎落台落土及杂物，清理标志牌遮挡59处，定期清理桥梁排水系统，清洗钢护栏12856米，清运垃圾1138立方米。做到路容路貌整治的及时性和常态化，保证道路整洁美观。农村公路白改黑3.27km,有效的稳定了路况，也为“最美农村公路”的创建奠定了良好的基础。全年国省干线公路优良率达92%，农村公路优良中等路率达85%，圆满完成省市下达的工作目标。

（2）做好预防性养护，全面提升路况质量。严格按照预防性养护规范要求，对G234、G319、S319、S221线龟裂较多路段进行了清灌缝，目前已累计完成17.8KM预防性养护作业。坚持做好日常、夜间、雨天巡查及安全隐患专项排查，及时发现新生及次生的坑槽、伸缩缝破损、交通设施缺损等各类道路病害，小型病害及时安排应急维修，维持车辆正常通行，提高道路使用率和通行质量。

（3）积极向上级部门汇报，争取项目支持。针对国省干线路况，我中心多次向上级部门汇报，争取了G234线1Km、S221线2Km路面大中修工程。

- （4）加强了对乡镇农村公路的监管力度，养护成效大大提高。按照“乡道乡管，村道村管”的原则，全区所有农村公路均实行“一村一路一名养护责任人”，养护责任及监督电话在公路沿线立牌公示，各乡镇、村均制定了爱路护路的乡（村）民约，实行了自主监督、民主管理，使“群众性养护”体系发挥了积极作用，有路必养真正落到实处。我中心通过开展养护巡查考核、指导，申报市级“最美农村公路”示范乡镇创建和示范路等一系列举措，促进各乡镇、村养护积极性，着力营造“比学赶超、扬先策后”的良好氛围，推动全区公路养护管理稳步实现高质量发展。

2.安全工作

（1）安全隐患排查。我中心对国省干线安全隐患排查共计50余次，主要针对 恶劣天气前的路域环境排查、节前或重大活动路况安全排查、对路口的“五小工程”是否完善排查、对临水临崖地段排查。共计排查隐患点89处。

（2）道路顽瘴痼疾整治。我中心对道安委所提出的意见迅速反应，对国省道与农村公路平交路口缺少爆闪灯和凸面镜等交通安全设施的情况进行处治，在2月底3月初，对S319，G234的平交道口排查，共新增36柱爆闪灯、10柱凸面镜。我中心共排查整治公路顽瘴痼疾42处，其中国省道临水临崖、急弯陡坡路段交通安全设施不全10处，国省道穿城过镇路段开口过多、长下坡、急弯陡坡等隐患8处，国省道平交路口“五小工程”24处，共计投入资金50.12万元。

（3）恶劣天气、节假日的安全巡查。我中心处理雨期汛期应急排险共计21处，其中水毁3处，清除大风刮倒的树木18处。在雨期汛期恶劣天气以及节假日期间我中心加强值班值守，由中心党组带队对管养线路及桥梁进行定期和不定期全面巡查，不留死角，始终做到一手抓隐患排查，一手抓隐患整改，循环往复，最大程度地消除隐患，确保交通安全。

（4）重视安全生产，做好文明施工。我中心始终把安全生产摆在第一位，规范施工，着装上路，是我们养护巡查的第一要务。通过多次巡查、现场指导，人员安全意识都有了显著提高，全年无任何安全事故发生。

（5）落实安全教育制度，提高安全意识。安全教育必须常抓不懈，为切实增强员工和车辆驾驶员安全意识，开展了多种形式的安全动员和宣传教育活动。在劳动节、安全月、端午节等重要时间节点，在主要路口悬挂了横幅、宣传标语、安全宣传画，发放宣传资料。通过开展持续有效的宣传教育活动，全员的安全意识得到了有效提升。

3.民生实事

民生实事方面，我中心今年承担了12公里的农村公路“三路”建设任务，C518线牛头坝桥危旧桥改造工程。截至目前，三路建设任务,危桥改造任务已全部完成。

4.立项争资

2023年立项争资任务金额为4006万元，目前已经完成2807万元，完成率70%。我们在将上级各部门的支持和带领下积极向上汇报，最大限度地争取项目，完成目标任务。

5.其他工作

精心组织，全面落实乡村振兴战略目标，全面完成了牛眠石村和新胜村的乡村振兴任务。一是根据单位实际驻点村需求，适时调整了驻村工作队人员，所有队员均脱产驻村，与村民“同吃、同住、同劳动”，并进一步完善了各项后勤保障工作。二是党组每月召开专题会议，调度驻村帮扶工作，党组成员均对接1户监测户，每月开展走访。三是组织结对帮扶党员继续巩固脱贫攻坚成果，及时了解脱贫户的生产生活情况，严防返贫和新增致贫。四是利用单位行业优势为帮扶责任村的跨村公路、组级公路的硬化工程提供技术和项目支持，补齐乡村基础设施建设短板

- 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

- 2023年我中心的整体费用支出4455.04万元，其中工资福利性支出617.38万元，主要用于单位职工的工资性支出和社保，住房公积金；商品服务支出118.53万元，主要用于单位的办公费、工会费等；对个人和家庭的补助24.92万元，主要用于退休职工的慰问费和发放职工遗属抚恤金；固定资产折旧费用15.61万元；其他业务活动费用3678.6万元，用于单位的农村公路日常养护、生命安全防护工程、资源路产业路旅游路三路建设工程。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.收入预算

益阳市资阳区公路建设养护中心2023年收入合计4463.52万元，其中：财政拨款收入4456.31万元，占99.84%；其他收入7.21万元，占0.16%。

2.支出预算

2023年度财政拨款支出4463.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.96万元，占1.43%；卫生健康支出33.06万元，占0.74%;城乡社区支出276.25万元，占6.19%；农林水支出100万元，占2.24%；交通运输支出3947.96万元，占88.45%；住房保障支出35.08元，占0.79%；其他支出7.21万元，占0.16%。

2023年度财政拨款基本支出612.3万元，其中：人员经费512.93万元，占基本支出的83.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费99.37万元，占基本支出的16.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、工会会费、其他交通费、其他商品服务支出等。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制公务用餐，公务用餐减少，与上年相比减少0万元，建设的主要原因是单位控制三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元。

（二）项目支出情况

2023年度区级专项资金分配安排和使用管理情况,专项资金名称必须注明。

- 公路养护年初预算9万元，年终决算支出100万元用于单位的农村公路养护。

- 乡村公路建设及养护年初预算47.16万元，年终决算支出72.63万元用于单位的日常公路养护。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

经济效益：通过对国省干线、农村公路的建设以及日常养护投入，逐步缓解了我区公路出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高沿线农民人均年纯收入；

社会效益：提高了国省干线及农村公路行车舒适性、安全性，提高了我区公路路况，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；

环境影响：本项目为基础设施建设项目，项目实施过程中与中标单位签订了环境保护协议，有效的保护了当地生态环境。项目建成后，对生态环境的破坏几乎可以忽略不计，但为今后的沿线乡镇实施环境美化亮化提供了很好的基础条件；

可持续影响指标：为国家乡村振兴的战略部署添砖加瓦。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

无。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

通过绩效评价，我中心对2023年政府还贷取消二级公路收费补助资金、车购税资金、成品油税费改革资金使用情况有了全面了解，按照上级部门的统筹安排，通过反馈整改、对其发现问题及整改情况及自评报告的情况及时报送上级交通运输主管部门。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

1.建立完善的预算绩效管理工作评价体系

为更好地提升行政事业单位绩效管理工作水平，需要对当前的预算绩效工作评价体系进行修缮，使其趋于完善。修缮预算绩效管理工作评价体系过程中，管理者需要对以往的工作经验加以总结，分析评价体系中存在的问题，用以设计出合理化的管理体系，使其能够系统预算绩效管理工作质量。管理者还需要对管理体系中的评价指标加以细化，重点划分挂哪里权限，促使决策机制完善发展，建成严谨的评审机制，对于重大的经济事项预先进行技术咨询。

2.强化预算工作执行力度

强化预算工作执行力度，需要预算管理者对当前的工作方式加以改进，对预算执行工作不同环节加以管控，系统化提升预算工作质量。行政事业单位管理者首先需要建立一套完善的预算执行追踪机制，日常工作中要加强对财务人员的工作指导，促使财务工作人员按照工作规范搜集数据信息，做好预算工作报告用以提供有参考价值的内部控制管理信息。财务工作人员需要定期召开工作反馈会议，及时发现实际工作不足以改进日常工作。其次，行政事业单位内部需要制定严格的预算工作执行绩效标准，单位内部的工作人员之间要加强交流，用以提升工作人员工作积极性。最后，参与预算工作执行者在实际工作中，需要与时俱进，发现问题及时报告，及时调整预算方案，保障单位获得良好的发展。

四、总体评价和自评得分情况

对2023年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2023年度整体支出绩效进行评价。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年度审计计划，合理安排项目支出；三是依法全面履行审计监督职责，为全区经济建设作出了积极贡献。自评分数为100分，等级为良好。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

因公路建设及养护专项资金计划、建设计划由省计交通主管部门在每年的8-9月集中下达，时间相对较晚。项目设计图纸及评审、立项批复、招投标等各项前期准备工作的环节较多，加之农村公路建设及养护项目实施时存在点多、面广、线长的行业特性，给项目实施带来不利因素，项目建设时间相应增加。我单位在项目实施过程中，统筹安排，积极调度，所建项目均在2023年年底完成交（竣）工验收，并于2024年委托第三方开展项目审计，待审计工作结束后，立即按规定支付项目建设资金并已全部支付到位。

项目能够正常执行，项目资金支付及时。由此可见，项目管理团队的管理水平，是项目执行过程中的关键性要素，不可取代。

- 由于农村公路和国省干线日常养护及农村公路养护工程具有点多、面广、线长的行业特性，且上级拨付公路养护资金的较少，给全区境内的国省干线公路及农村公路养护带来了一些难度。公路养护工作只能通力协调各乡镇、村，积极做好乡村道的日常养护工作，做好农村公路养护工程的前期清障、施工过程中的协调工作、后期养生维护等工作，为养护工作的顺利实施保驾护航，助力乡村振兴。

六、下一步改进措施

按照区委区政府关于实施乡村振兴战略工作部署，我中心立足区域特色，整合区域资源优势，在养护好国省干线的同时，把农村公路作为公共基础设施建设的重中之重， 将推动“四好农村路”建设实现高速、高质量发展，作为在乡村振兴中发挥先行作用，深刻领会、准确把握、认真落实，推进改善农村人居环境，带动农民增收致富，深入推进乡村振兴战略实施，增加农民收入，提高人民的幸福感、获得感。

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表、自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录，与自评表指标对应）

附件6

(  )年度XX部门XX项目支出

绩效评价报告

部门（单位）名称：（盖章）

年  月  日

(  )年度XX部门XX项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：1.项目支出绩效评价基础数据表

- 2.项目支出绩效评价指标及评分表（参考）

3.其他必要材料（当年度财政专项资金绩效目标申报表、财政专项支出绩效目标执行监控表、项目实施情况、年度总结、有关项目现场图片佐证材料等，佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应）

附件1

项目支出绩效评价基础数据表

填报日期：    年    月    日                  金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称： |  |  | 项目实施时间： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |
| 项目投资总额： |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | 其中：上年结转结余： |  |  |  | 上级拨款： |  |
|  | 县级财政资金拨款： |  |  |  | 项目经营收入: |  |
|  | 其他自筹: |  |  |  |  |  |
| 项目资金投入使用情况（按经济分类科目） | 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  | …… |  |  |
| 项目完成情况（完成项目数量指标） | 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  | 6 |  |  |
|  | 7 |  |  | …… |  |  |

注：1、项目资金投入使用情况，按经济科目分类，单位万元；

2、完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；如村级道路硬化5公里。

评价单位（盖章）：                       评价单位负责人（签字）：

附件2

项目支出绩效评价指标及评分表（参考）

项目主管部门：                               项目实施单位：                               项目名称:

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 绩效评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 项目 立项 （20分） | 立 项 规范性 （2分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 |  |
|  |  | 绩 效 目 标 合理性 （8分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 2 |  |
|  |  | 绩 效 指 标 明确性 （8分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 |  |
| 投入 （20分） | 资金 落实 （2分） | 资 金 到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 |  |
|  |  | 到 位 及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 |  |
| 过程 （30分） | 项目 管理 （15分） | 制 度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 3 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |  |
|  |  | 项 目 质 量 （5分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 2 |  |
|  |  |  |  | 3项目质量是否符合要求。 | 2 |  |
|  | 财务 管理 （15分） | 财 务 制 度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 |  |
| 过程 （30分） | 财务 管理 （15分） | 资金 管理 （10分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 2 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 2 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |  |
|  |  | 财务 监控 （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 |  |
| 产出 （10分） | 项目 产出 （10分） | 计划 完成率 （3分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 3 |  |
|  |  | 完成 及时率 （2分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 2 |  |
| 产出 （10分） | 项目 产出 （10分） | 质量 达标率 （3分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 3 |  |
|  |  | 成本 节约率 （2分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1—5分 | 2 |  |
| 效果 （40分） | 项目 效益 （40分） | 经济 效益 （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 |  |
|  |  | 社会 效益 （10分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 10 |  |
|  |  | 生态 效益 （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续 影响 （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 10 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象意度 （10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 |  |

评价单位（盖章）：                         评价单位负责人（签字）：                填报日期：      年    月    日