附件4

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业放流资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 125 | 125 | 125 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125 | 125 | 125 | 10分 | 100% | 10分 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 实施池塘养殖尾水治理设施化改造项目2个，水产良种场升级改造项目1个，大水面生态渔业示范项目1个。 | | | | 完成池塘养殖尾水治理设施化改造项目2个，水产良种场升级改造项目1个，大水面生态渔业示范项目1个。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | 养殖池塘改造及尾水治理（处） | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 水产良种场升级改造（个） | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 大水面生态渔业示范项目（个） | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规性（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 水产品种质量 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金及时拨付率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成目标任务率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 项目基地效益提升 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 水产养殖绿色发展带动引领作用 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5 |  |
| 优质水产品供应能力 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 促进渔业生态环境健康发展 | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进资阳区渔业可持续发展 | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 项目基地及养殖户满意度（%） | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件6

2024年度益阳市资阳区畜牧水产事务中心2022年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业放流资金项目支出绩效评价报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年5月30日

（此面为封面）

**2024年度益阳市资阳区畜牧水产事务中心**

**2022年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业放流资金项目支出绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况**

项目管理部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心，是益阳市资阳区人民政府的畜牧水产管理部门，主要负责畜牧水产技术推广，畜牧水产业资源保护和质量监督等工作，法人代表赵建强。

项目实施单位：共4家。

1、益阳市湘资湖渔场，位于资阳区茈湖口镇，法人代表侯介文。

2、益阳市资阳区鱼类良种繁育场，位于资阳区沙头镇，法人代表蒋卫国。

3、益阳市农业示范场，位于资阳区茈湖口镇，法人代表曹灿。

4、益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司，法人代表倪正青。

**（二）项目依据文件**

项目申报依据：《湖南省农业农村厅办公室关于对2022年度渔业高质量发展补助项目实行备案管理的通知》。

项目批复文件：《湖南省农业农村厅关于确认2022年湖南省渔业高质量发展补助项目实施单位的通知》《益阳市农业农村局关于益阳市2022年度渔业高质量发展补助项目实施单位批复的通知》（益农发〔2022〕106号）。

项目资金文件与资金额度：《湖南省财政厅关于下达2022年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业放流资金的通知》（湘财预〔2022〕193号），分配资阳区2022年度渔业高质量发展补助项目财政资金415万元。因4个项目建设完成后须待市级验收通过后方可拨付项目资金余款，2023年年底财政执行政策收回（湘财预〔2022〕193号）2023年未执行完毕的125万元，并于2024年年初将125万元存量资金下达。

**（二）项目基本情况简介**

资阳区2022年度渔业高质量发展补助项目共4个实施项目。

1、益阳市湘资湖渔场养殖池塘改造及尾水治理项目。该项目主要对渔场精养池塘实施底排污治理系统建设和升级改造。包括池塘清淤整形，新建池底集污口，池底硬化，铺设排污管道，新建集污井，新建沉淀池，购置配套微生物菌种，池埂修筑，加宽加固，排水渠改造等。

2、益阳市资阳区鱼类良种繁育场水产良种场升级改造项目。该项目主要建设1200㎡工厂化孵化育苗车间一座，包括：水处理系统，孵化系统、育苗系统、钢构厂房及配套设施的建设。

3、益阳市农业示范场养殖池塘改造及尾水治理项目。该项目主要实施“三池两坝”尾水治理系统建设和养殖池塘升级改造。主要包括：沉淀池、曝气池、生态净化池、过滤坝、生态沟渠、购置微生物菌种、沟渠清淤等建设内容。

4、益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司大水面生态渔业示范项目。该项目主要对黄家湖大湖进行水域承载力调查分析研究、新建水质在线监测系统、黄家湖渔耕文化馆改造、浮岛式岸基型增殖渔业码头改造等建设。

二、项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金**

资阳区2022年度渔业高质量发展补助项目申报概算总投资额816.26万元，其中财政资金415万元，项目实施单位自筹资金401.26万元。

1、益阳市湘资湖渔场养殖池塘改造及尾水治理项目。概算总投资175.46万元，共安排项目财政资金115万元（其中存量资金35万元），项目实施单位益阳市湘资湖渔场自筹资金60.46万元。

2、益阳市资阳区鱼类良种繁育场水产良种场升级改造项目。概算总投资328万元，共安排项目财政资金100万元（其中存量资金30万元），项目实施单位益阳市资阳区鱼类良种繁育场自筹资金228万元。

3、益阳市农业示范场养殖池塘改造及尾水治理项目。概算总投资150.8万元，共安排项目财政资金100万元（其中存量资金30万元），项目实施单位益阳市农业示范场自筹资金50.8万元。

4、益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司大水面生态渔业示范项目。概算总投资162万元，共安排项目财政资金100万元（其中存量资金30万元），项目实施单位益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司自筹资金62万元。

（二）项目资金实际使用情况

资阳区2022年成品油价格调整对渔业补助资金项目实际共投入资金884.215279万元，项目财政资金415万元（其中存量资金125万元），已全部用于本项目，项目实施主体共自筹469.215279万元。

1、益阳市湘资湖渔场养殖池塘改造及尾水治理项目，总投入资金额193.0132万元，其中养殖尾水治理设施化建设工程 179.2225 万元，设计监理、工程预算费、招标代理费、审计费、检测费等使用资金13.7907万元；益阳市湘资湖渔场自筹78.0132万元，项目财政资金115万元（其中存量资金35万元），已全部对公转账拨付益阳市湘资湖渔场。

2、益阳市资阳区鱼类良种繁育场水产良种场升级改造项目，总投入资金额373.242812万元，其中项目建设工程357.764212万元，设计、监理、工程预算费招标代理费、审计费、勘探费等使用资金15.4786万元；益阳市资阳区鱼类良种繁育场自筹273.242812万元，项目财政资金100万元（其中存量资金30万元）已全部对公转账拨付益阳市资阳区鱼类良种繁育场。

3、益阳市农业示范场养殖池塘改造及尾水治理项目，总投入资金额150.086万元，其中养殖池塘改造及尾水治理项目建设工程141.821万元，设计、监理、工程预算费、招标代理费、审计费、检测费等使用资金8.265万元；益阳市农业示范场自筹50.086万元，项目财政资金100万元（其中存量资金30万元）已全部对公转账拨付益阳市农业示范场。

4、益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司大水面生态渔业示范项目，总投入资金额167.873267万元，其中大湖水域承载力调查研究投资14.8万元，大湖水质在线监测系统建设及相关配套设备设施一套投资20.8万元，浮岛式岸基型增殖渔业码头建设设计费3.5万元、建设费48.005329万元，渔耕文化展示馆改造设计费5.5万元、建设费74.617938万元，审计费用0.65万元；益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司自筹67.873267万元，项目财政资金100万元（其中存量资金30万元）已全部对公转账拨付益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司。

**（三）项目资金管理情况**

资阳区畜牧水产事务中心制定了本项目资金使用方案，方案通过中心分管领导、主要领导签字，报区分管领导签字认可后，由区财政将资金批拨区畜牧水产事务中心。资金拨付我中心后，中心财务室执行专项支出，严格按方案资金用途，规范、及时使用资金，不截留，不挪用。项目资金的拨付均按上级相应项目文件要求执行拨付，每笔资金的拨付均需经分管领导审核、财务审核、联审小组审核后，方可拨付。项目资金使用严格执行财务制度，确保了专款专用，规范使用。

三、项目组织实施情况

**（一）项目申报**

根据上级项目申报相关文件要求，执行了自愿申报、资阳区畜牧水产事务中心党组会议审议、区政务网公示、公示无异议再向市、省主管部门行文请示申报的项目申报程序。

**（二）项目实施**

根据项目批复文件要求，资阳区畜牧水产事务中心指导、监督项目实施单位益阳市湘资湖渔场、益阳市资阳区鱼类良种繁育场、益阳市农业示范场、益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司严格按批复及项目设计方案内容、按项目实施程序规范落实项目建设。

1、2023年8月19日，益阳市湘资湖渔场养殖池塘改造及尾水治理项目，已完成项目全部建设内容。

2、2023年10月13日，益阳市资阳区鱼类良种繁育场水产良种场升级改造项目，已完成项目全部建设内容。

3、2023年9月22日，益阳市农业示范场养殖池塘改造及尾水治理项目，已完成项目全部建设内容。

4、2023年12月31日，益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司大水面生态渔业示范项目。已完成项目全部建设内容。

**（三）项目验收**

根据上级相应的项目文件要求，在项目建设完成后，项目实施主体益阳市湘资湖渔场、益阳市资阳区鱼类良种繁育场、益阳市农业示范场、益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司提交书面项目验收请示，资阳区畜牧水产事务中心联合区财政、区纪委监委派驻纪检监察组等部门对4个项目进行实地验收，查验项目建设形成的实物量以及合同、财务、照片等资料情况。区（县）级验收通过后，区畜牧水产事务中心行文请示市级验收，4个项目均已通过区级验收、市级验收合格。

**（四）项目归档**

项目通过区、市两级验收、资金全部拨付后，资阳区畜牧水产事务中心水产工作站对项目相关资料进行收集、整理、归档；同时要求项目实施单位做好项目资料的归档管理。

四、项目绩效情况

**（一）产出指标完成情况**

**1、数量指标**

完成了《湖南省财政厅关于下达2022年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业放流资金的通知》（湘财预〔2022〕193号）下达的目标任务。

1、实施完成了池塘养殖尾水治理设施化改造项目2个。具体为：

（1）完成益阳市湘资湖渔场养殖池塘改造及尾水治理项目。包括池塘清淤整形（含外运与回填、护埂135米）39365.54m3，新建池塘底排污系统及配套设施设备，池埂修筑115米，新建排水渠90米，改造旧排水渠100米、建设混凝土便道93米等。

（2）完成益阳农业示范场养殖池塘改造及尾水治理项目。包括池塘边坡修整6950m、清淤19852m3；沟渠清淤、扫障平整共1200m；“三池两坝”及鼓风机房等配套设施设备建设等。

2、实施完成了良种繁育场水产良种场升级改造项目1个。具体为：

完成益阳市资阳区鱼类良种繁育场水产良种场升级改造项目，包括建成一栋1384.25m2，钢结构大棚及室内两套独立的循环水繁养系统，包含育苗环道4个、产卵池3个、孵化桶38个、养殖桶19 个、水处理微生物桶16个、微滤机2台、恒温机2台、渔卫士2台等。

3、完成了大水面生态渔业示范项目1个。具体为：

完成益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司大水面生态渔业示范项目，包括大湖水域承载力调查研究，形成调查报告及相关数据资料一套，安装大湖水质在线监测系统建设及相关配套设备设施一套，浮岛式岸基型增殖渔业码头建设600m2，黄家湖渔耕文化馆改造800m2及相关配套设备设施与生物标本购置。

**2、质量指标**

资金使用合规性：项目资金使用严格执行财务制度，确保了专款专用，规范使用。

项目验收合格率：益阳市湘资湖渔场和农业示范场养殖池塘改造及尾水治理项目，益阳市资阳区鱼类良种繁育场水产良种场升级改造项目，益阳市皇家湖庄园绿色农业综合开发有限公司大水面生态渔业示范项目均经区、市两级验收合格，验收合格率100%

**3、时效指标**

项目按时完成率：项目按时完成了项目建设内容，2024年全部通过区、市两级验收。

**4、成本指标**

项目含自筹共使用资金884.215279万元，完成了全部项目建设内容。财政资金占比46.93%，符合自筹资金超过50%财政资金补助额度的要求。

**（二）效益指标完成情况**

**1、经济效益**

项目实施后，改善了养殖进排水与养殖水质质量，改善了养殖相关设备设施，提高成鱼以及鱼苗鱼种生产能力，拓宽了养殖品种的选择空间，促进水产品提质增效，促进大水面生态渔业发展、产业融合，提升渔场、渔户收益。

**2、社会效益**

项目实施后，加快了区域现代渔业建设步伐，进一步推进了水产健康养殖，成为振兴乡村经济发展的新亮点，特别是建立渔业生产尾水治理、大水面生态渔业、工厂化鱼苗鱼种繁育的示范窗口，带动周边乡村养殖户共同发展，社会效益显著。

**3、生态效益**

降低渔场、养殖基地面源污染，通过清淤、改造进排水渠，改善养殖水域生态环境。尾水规范治理后，实现达标排放。项目实施后，基地得到升级改造，减少发病用药，养殖水域生态环境得到改善。“三池两坝”处理系统建设后，渔场养殖用水进行循环利用或者净化排放，作用明显，十分有利于生态环境的保护。大水面生态渔业示范项目实施后促进湖泊水域环境得到有效保护，特别是通过湖泊资源承载力调查分析研究，合理利用湖泊资源，不断养复资源，改善水质；湖泊水域环境进一步得到有效管控，建成大湖水质在线监测系统，推进大湖生态渔业与水域环境保护智能化管理，大幅提高管控能力与工作效率；湖泊水域环境优化进一步促进周边人居环境有效改善，提升人民群众幸福指数。

**4、可持续影响**

促进渔业生态环境健康发展：通过实施养殖尾水治理设施化改造建设项目，对于养殖尾水排放水体有明显提升，悬浮物、总氮、总磷、COD含量大幅下降，促进了水生生物资源有效恢复和可持续利用，优化了水域生态环境。同时大水面生态渔业示范项目有利于持续推进大水面生态环境保护与大水面生态渔业示范发展，持续促进渔业健康发展。良种繁育场水产良种场改造升级项目能有利于提高鱼苗、鱼种生产能力水平，构造和谐、绿色的生态环境，促进我区的养殖品种结构调优和进一步发展，引导我区水产繁养设施渔业的发展。

**（三）满意度指标完成情况**

渔场、合作社满意度：经走访调查，渔场、合作社养殖户对项目建设工作满意度100%。

五、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

督促渔场加强项目建成后的后续管理，确保项目达成预期效果。发挥项目基地的示范作用，组织相关养殖基地到项目实施单位学习取经，进行建设筹划，项目设计等。

**（二）问题和建议**

项目实施，程序较多，花费较长时间，如果不能够在冬春渔闲季节完成项目主要建设内容，会对养殖生产产生一定影响。因此，一旦项目批复，必须抓紧时间完成项目施工前的一些程序，尽可能利用冬春渔闲季节完成主要建设内容。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目实施未偏离绩效目标。

附件：1.项目支出绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效评价指标及评分表（参考）

3.其他必要材料（当年度财政专项资金绩效目标申报表、财政专项支出绩效目标执行监控表、项目实施情况、年度总结、有关项目现场图片佐证材料等，佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应）

2025年5月26日

附件1

项目支出绩效评价基础数据表

填报日期： 2025 年5 月28 日 金额单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：本级项目支出 | | | 项目实施时间：2024年度 | | | |
| 项目主管部门 | | 资阳区畜牧水产事务中心 | 项目实施单位 | | | 资阳区畜牧水产事务中心 |
| 项目投资总额：210.69 | | | | | | |
| 资金来源 | 其中：上年结转结余：125 | | | | 上级拨款： | |
| 县级财政资金拨款：60.89 | | | | 项目经营收入: | |
| 其他自筹: | | | | | |
| 项目资金投入使用情况（按经济分类科目） | 1、2130108病虫害控制 | | | 2、2130148渔业发展支出 | | |
| 3、2130199其他农业农村支出 | | | 4、2130109农产品质量安全 | | |
| 5、 | | | …… | | |
| 项目完成情况（完成项目数量指标） | 1、收集病死猪29575头、收集屠宰产品24004公斤、收集家禽6870羽 | | | 2、完成养殖池塘改造及尾水治理2处、大水面生态渔业示范项目1个 | | |
| 3、完成乡镇畜牧兽医分流人员社保补贴33人 | | | 4、生猪屠宰量82万头 | | |
| 5、 | | | 6、 | | |
| 7、 | | | …… | | |

注：1、项目资金投入使用情况，按经济科目分类，单位万元；

2、完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；如村级道路硬化5公里。

评价单位（盖章）： 评价单位负责人（签字）：

附件2

项目支出绩效评价指标及评分表（参考）

项目主管部门： 项目实施单位：资阳区畜牧水产事务中心 项目名称:2022年中央成品油价格调整放流资金

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 绩效评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  （20分） | 项目  立项  （20分） | 立 项  规范性  （2分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |
| 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |
| 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |
| 绩 效  目 标  合理性  （8分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |
| 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |
| 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 2 | 2 |
| 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 2 | 2 |
| 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 2 | 2 |
| 绩 效  指 标  明确性  （8分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 | 2 |
| 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 | 2 |
| 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 2 | 2 |
| 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |
| 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 投入  （20分） | 资金  落实  （2分） | 资 金  到位率  （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金**/**计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |
| 到 位  及时率  （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |
| 过程  （30分） | 项目  管理  （15分） | 制 度  健全性  （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |
| 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
| 制度执行有效性  （8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |
| 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 | 1 |
| 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 3 | 3 |
| 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |
| 项 目  质 量  （5分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |
| 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 2 | 2 |
| 3项目质量是否符合要求。 | 2 | 2 |
| 财务  管理  （15分） | 财 务  制 度  （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 1 |
| 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |
| 过程  （30分） | 财务  管理  （15分） | 资金  管理  （10分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |
| 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |
| 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |
| 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |
| 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 2 | 2 |
| 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 2 | 2 |
| 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 2 |
| 财务  监控  （3分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 1 | 1 |
| 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |
| 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |
| 产出  （10分） | 项目  产出  （10分） | 计划  完成率  （3分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 3 | 3 |
| 完成  及时率  （2分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 2 | 2 |
| 产出  （10分） | 项目  产出  （10分） | 质量  达标率  （3分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量**/**实际产出数）×100%。按比例计分。 | 3 | 3 |
| 成本  节约率  （2分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）**/**计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1—5分 | 2 | 2 |
| 效果  （40分） | 项目  效益  （40分） | 经济  效益  （5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |
| 社会  效益  （10分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 10 |
| 生态  效益  （5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 5 |
| 可持续  影响  （10分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 10 | 10 |
| 社会公众或服务对象意度  （10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。 | 10 | 10 |
| **总 分** | | | | | 100 | 100 |

评价单位（盖章）： 评价单位负责人（签字）： 填报日期： 2025 年 5 月 日