附件6

2024年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局

中心城区园林绿化管护摸排整改工作经费项目支出绩效评价报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年 5 月 15 日

（此面为封面）

2024 年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局

中心城区园林绿化管护摸排整改工作经费

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

**（一）项目概况。**

为有效巩固国家卫生城市和园林绿化改造成果，提升人居环境质量，对资阳城区树木所有树木绿化进行摸排并对受损的树木以及绿化予以修复,积极开展“增花添彩”行动,在城区绿化带、口袋公园、机关庭院等地栽植高杆和滕属月季。2024年区财政安排中心城区园林绿化管护摸排整改工作经费100万元，资金到位率100%。

（二）项目绩效目标。

总的目标是增植补绿，退旧补新，市花补美，迎灾补位。1.加强对已建成游园的考核督查摸排。2.对资阳城区树木所有树木绿化进行摸排并对受损的树木以及绿化予以修复。3.积极开展“增花添彩”行动。4.对部分背街小巷道路损坏的树基路基进行修复。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）增植补绿**。今年正值创园关键年，为保证创园验收，除加强对已建成游园的考核督查，今年在局领导与上级部门的沟通下，多次往返于各街道社区勘察，最终完成4处口袋公园选址，现正在完成招投标程序。其中新兴体育公园和石码头游园现已完成土地平整。

**（二）退旧补新。**除新增绿地以外，我局对资阳城区所有道路绿化（包含部分游园）树木进行摸排，初步发现除市级管辖范围外缺株、死株383处，通过督促街道、经开区加上我局自行整改，全部已整改到位，尤其金花湖东路整改完后已焕然一新；通过工作，沟通市局将资江西路沿线一些根系浅，遇到极端天气有严重安全隐患主要为梧桐树的杂树，全部替换成香樟树，现已在审批中；对领秀资江、学门口、六高周边道路损坏的树基路基进行整改修复。

**（三）市花补美。**为进一步推动“城市美起来”，积极开展“增花添彩”行动，在资阳城区绿化带、口袋公园、机关庭院、沿街闲置地、街区边角地大量栽植高杆和滕属月季，，并设立花草标示牌，为美化城市增添了丰富的色彩，让生活、游玩在此的人们感受到移步换景、赏心悦目、满满的幸福感。

**（四）宣传补劲。**利用牵头开展益阳市城市绿化周活动，向广大市民宣扬创园行动，现场发放月季2000盆、兰花10盆、花种300份（百日草、格桑花各150份），充分调动市民积极性，活动现场人群涌现，气氛火爆；全方位的发动市民群众积极参与创建国家园林城市工作，做到家喻户晓，积极引导市民群众了解我区创建国家园林城市的目的、意义和要求，运用各种会议宣传、各种宣传手段、各类宣传阵地全方位开展创园宣传，以提升全民参与创园的热情，为创建国家园林城市营造浓厚的宣传舆论氛围，利用城区主要路口、商场、集贸市场、校园、单位庭院、城市广场、公园、游园现有的电子显示屏滚动播出宣传标语等，印发宣传简报，学习资料供市民阅读和学习，设立固定宣传牌（栏）、宣传展板，宣传标语张贴等；从而达到营造良好的创园氛围，增强市民对创建国家园林城市的信心。

**（五）督查补短。**为了推进创园工作，我区将创园工作列入年度绩效考核内容和真抓实干督查激励措施，建立考核体系，由区创园办和区政府督查室对创园工作开展一周一督查，对工作落实好的单位予以表扬，对领导不力、进度缓慢的单位采取发通报、领导约谈等方式，促进工作任务按时保质到位。

**（六）合力补缺。**青龙洲公园建成后，由于各方面原因，存在管理缺失部分。临近五一节假日，临时接到市级领导交办任务改造青龙洲公园，在时间紧、任务重的情况下，不推脱，负起责，反复修改设计方案，几乎日夜赶工，成功在五一前夕完成青龙洲公园局部绿化修补提质项目工程，为提供人民群众五一假期游玩去处提供了强有力的保障。

三、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《资阳区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益资财[2024]10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。具体详见附表4表《项目支出绩效自评表》。

（1）项目决策：占权重分20分。用于考核项目立项、目标等方面。

（2）项目过程：占权重分20分。用于考核项目预算资金执行率等方面。

（3）项目产出：占权重30分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（4）项目效益：占权重25分，分为社会效益、可持续影响等方面。

（5）项目满意度：占权重5分，主要考察项目实施后群众对项目实施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。

1. 综合评价情况及评价结论（附项目绩效自评表）

本项目自评得分100分，自评结论优秀，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2024年资阳区财政安排中心城区园林绿化管护摸排工作经费项目资金100万元，资金到位率100%。

1. 项目过程情况。

截至2024年12月该项目资金支出100万元，无结余。

1. 项目产出情况。

我单位资金全部进入财政预算一体化系统，严格按预算管理一体化资金支付管理办法执行，资金支付全流程电子化管理，通过预算一体化系统办理业务，对项目资金做到了精准运用，精准管理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目效益情况。

1. 加强对已建成游园的考核督查。
2. 通过摸排发现缺株、死株383处，目前全部已整改到位。
3. 在城区绿化带、口袋公园、机关庭院等地栽植高杆和滕属月季。
4. 对领秀资江、学门口、六高周边道路损坏的树基路基进行整改修复。

5.向广大市民宣扬创园行动，现场发放月季、兰花、花种。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式来表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

1. 有关建议

暂无建议

1. 其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效评价指标及评分表（参考）

3.其他必要材料（当年度财政专项资金绩效目标申报表、财政专项支出绩效目标执行监控表、项目实施情况、年度总结、有关项目现场图片佐证材料等，佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应）