附件6

2024年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局

园林绿化管理经费项目支出绩效评价报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年 5 月 15 日

（此面为封面）

2024 年度益阳市资阳区城市管理和综合执法局

园林绿化管理费用项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

**（一）项目概况。**

为有效巩固国家卫生城市和园林绿化改造成果，提升人居环境质量，对本区的背街小巷道路两侧和弃管小区庭院范围的园林绿化进行管养和维护工作。2024年区财政安排园林绿化管理经费24万元，资金到位率100%。经费用于对背街小巷道路两侧和弃管小区庭院范围的园林绿化进行管养和维护工作。

**（二）项目绩效目标。**

对管养范围内的绿地、灌木、绿化树木等园林绿化范围进行浇水、施肥、修剪、除草、清除枯死树木及枯枝败叶、补植等管理养护工作。改善城市环境卫生质量，提升城市形象，市民满意度达90%及以上。

二、绩效评价工作开展情况

**一是精心打造品质游园。**围绕创建国家园林城市这一工作目标，结合实际情况，不断细化创建国家园林城市工作内容，明确了创建目标、工作标准和工作重点，设定时限，集中精力，挂图作战，有力地推进了园林城市创建工作的开展。

**二是系统部署，做好创园工作。**承办以“携手共进 乐享园林”为主题的益阳市第23个城市绿化周活动。现场通过向市民发放市花月季盆栽及创园知识宣传册、为优秀市民园长颁奖、赠送乒乓球桌、有奖互动等一系列沉浸式活动，引导市民提升爱绿、护绿、植绿意识，呼吁市民共同参与国家园林城市创建工作，共建共享美丽生态益阳。

**三是严格查处毁绿行为。**聚焦辖区内存在的毁绿等行为，对绿地国际花都等群众反映强烈的毁绿种菜区域联合属地单位及职能部门开展联合执法，全力纠正毁绿种菜等问题 。

**四是对苗木、绿植、草皮补植。**由于极端干旱天气造成的大量苗木、绿植、草皮枯死而出现的大面积缺株、断带、重度截枝和黄土祼露等问题，进行了全面摸排，并对摸排出来的问题列出了清单，逐项进行整改（枯死树木进行补植、枯死灌木进行补植、枯死草皮进行补植）。

**五是机械除草及绿化养护管理。**辖区内由区城管局负责的背街小巷道路两侧和弃管小区庭院范围内园林绿化进行管养和维护。对绿地、灌木、绿化树木等园林绿化范围内进行浇水、施肥、修剪、治虫防病、除草、清除枯死树木及枯枝败叶、补植等全部养护工作。园林植物每年修剪不少于8次，草坪覆盖率基本达到100%，草坪内杂草控制在10%以内，每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上，使园林植物达到生长势好，叶子健壮，枝、干健壮，绿篱修剪顶部及侧面保持平整，球形绿篱修剪保持外轮廓圆滑。

三、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《资阳区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益资财[2024]10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。具体详见附表4表《项目支出绩效自评表》。

（1）项目决策：占权重分20分。用于考核项目立项、目标等方面。

（2）项目过程：占权重分20分。用于考核项目预算资金执行率等方面。

（3）项目产出：占权重30分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（4）项目效益：占权重25分，分为社会效益、可持续影响等方面。

（5）项目满意度：占权重5分，主要考察项目实施后群众对项目实施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。

1. 综合评价情况及评价结论（附项目绩效自评表）

本项目自评得分100分，自评结论优秀，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2024年资阳区财政安排园林绿化管理项目资金24万元，资金到位率100%。

1. 项目过程情况。

截至2024年12月该项目资金支出24万元，无结余。

1. 项目产出情况。

我单位资金全部进入财政预算一体化系统，严格按预算管理一体化资金支付管理办法执行，资金支付全流程电子化管理，通过预算一体化系统办理业务，对项目资金做到了精准运用，精准管理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 项目效益情况。
2. 行道树和绿地地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。
3. 绿化生产垃圾（如：树枝、树叶、草沫等）重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物。
4. 栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整，能及时维护和油饰。
5. 无明显地人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等，行道树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式来表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

1. 有关建议

暂无建议

1. 其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效评价指标及评分表（参考）

3.其他必要材料（当年度财政专项资金绩效目标申报表、财政专项支出绩效目标执行监控表、项目实施情况、年度总结、有关项目现场图片佐证材料等，佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应）