益阳市资阳区城市管理和综合执法局

直属二大队

2024年城市路灯电费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

益阳市资阳区城市管理和综合执法局直属二大队2024年城市路灯电费主要保证资阳区路灯正常亮灯，为市民出行提供保障。

2.项目实施情况。

益阳市资阳区城市管理和综合执法局直属二大队2024年城市路灯电费项目主要用于保障市政设施的日常维护、缴纳。2024年我区建成主要道路5885盏路灯的日常维护保养。

3. 资金来源及使用情况。

2024年路灯电费及维护费项目资金来源为区级财政拨款，上年结余0万元，2024年收入450万元，支出450万元。

4.组织及管理情况。

项目资金按工程进度支付。

（二）绩效目标

部门绩效目标一：维护城保养市路灯数量5885盏。

部门绩效目标二：亮灯率90%以上。

部门绩效目标三：项目完成及时率100%。

部门绩效目标四：保障路灯正常亮灯，为市民出行提供保障。

部门绩效目标五：生态效益情况效果明显。

部门绩效目标六：服务对象满意度98%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次评价的目的，是通过对2024年路城市路灯电费开展绩效评价，全面了解项目实施过程是否规范，产出目标是否完成、效益目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，发现问题，在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法。

根据《项目支出绩效评价管理办法》文件规定，结合本项目的特点，主要采用方法如下:

(1)比较法。针对本次绩效评价，我们通过诸如项目数量、质量、时效、成本、效益、满意度等指标完成情况，分别与相应的绩效指标值进行比较，综合分析各项指标的实现程度。

(2)成本效益分析法。针对本次绩效评价，通过将项目资金投入与项目产出、效益情况进行关联性分析，评价项目投入的经济性、产出效益的合理性。

(3)公众评判法。通过现场调研、召开座谈会、满意度问卷，了解项目实施效果情况，以发现项目立项、过程管理、绩效管理中存在的问题，着重对预算产出、取得的效果情况进行调查了解，为评价提供相关依据。对绩效评价中难以定量评价但又体现项目绩效管理的重要环节，通过问卷和调研方式获取真实情况，将定性问题转化为定量评分，作为量化评价的依据。引入行业专家、绩效专家，参与方案与报告的审核，提高绩效评价工作质量。

三、评价结论

（一）评价结果

根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为99分，自评等级为优秀。

（二）主要绩效

四、成本效益分析。

该项目资金的使用采用实报实销，有效的节约资金，并保障资金落实到实处。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。

（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

（3）财务制度健全，资金拨付到位。

（二）存在的问题；

无。

（三）建议和改进措施。

在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。