附件5

**2024年度村镇建设事务中心部门**

**整体支出绩效自评报告**

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 4月28 日

一、部门概况

（一）简要介绍2024年度重点工作计划

牵头实施乡镇“六个一”工程建设，强化乡镇生活污水治理，完成城区黑臭水体整治，加强农村住房建设管理，稳步实施农村危房改造，抓好立项争资工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024年度，年度资金执行174.79万元，圆满完成年度总体目标，以推进新型城镇化为主线，重点抓好乡镇“六个一”工程建设、城乡污水治理、农村住房建设管理、农村危房改造、立项争资等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年，基本支出174.79万元。

（二）项目支出情况

无项目支出

三、部门整体支出绩效情况

（一）**、推进乡镇“六个一”工程**

牵头实施乡镇“六个一”工程，2024年计划实施乡镇为沙头镇、长春镇。投资2417万元，在沙头镇完成沙头镇集贸市场建设（拆旧建新）、沙头镇卫生院提质改造、沙头镇中心学校提质改造暨航天科技馆建设、第十四中学环形道路建设；在长春镇完成过鹿坪集镇、过鹿坪初级中学、桃子塘小学提质改造和长春镇卫生院消防改造。持续推进资阳区第二人民医院（新桥河镇）、沙头镇运输服务站、长春镇敬老院建设。

（二）**、强化乡镇生活污水治理**

**一是理顺管理体制。**按照属地管理原则，将设施移交乡镇管理，构建运维单位为服务主体、乡镇人民政府为管理主体、相关行政主管部门为监督主体的“三位一体”责任体系。

**二是出台管理办法。**制定出台《资阳区乡镇生活污水处理设施运行维护管理办法》，规范和加强运维管理工作。二是加强项目建设。拟投资2000万元续建乡镇污水处理设施，现已完成现场踏勘、项目定点、初步设计和投资估算等前期工作。

**三是完成招标与签约。**完成资阳区乡镇污水管网一体化运维项目招标和合同签订，对乡镇污水处理设施进行厂网一体化运维和按效付费。

**四是抓好巡查整改。**对乡镇污水处理设施运维情况定期开展巡查，发现问题及时督促乡镇和运维单位整改。完成茈湖口镇老街生活污水入河排污口整治。

（三）**、完成城区黑臭水体整治**

**一是牵头推进白马山渠黑臭水体整治。**通过全面推进黄土坡渠、黄家桥湖农村黑臭水体治理、天心湖截污泵站建设、山渠路截污工程、城区雨污分流改造、白马山渠清淤工程和幸福渠路、资阳大道管网清淤工程，切实加强问题排查、日常管护、监管执法和泵站调度，现已完成整改任务并申请市政府销号。

**二是牵头开展黑臭水塘整治。**对省生环厅、省住建厅反馈的文苑路、马良北路、易家巷、南湖托、李家湾、龙塘村、猪婆垅等8处疑似黑臭水塘，开展实地调查、水质监测和问题整改，顺利通过省厅核查。

**（四）、加强农村住房建设管理**

及时完成湖南省农村住房规划建设管理平台的信息录入，其中村民建房审批61栋，动工60栋，完成“六到场”巡查51栋，质量安全抽查15栋，对抽查不合格的督促完成整改12栋。完成75名乡村建设工匠培训及34名工匠再次培训。

**（五）、实施农村危房改造**

完成农村危房改造51户，发放补助资金73.32万元。及时完成全国农村危房改造信息系统的信息录入和湖南省惠民惠农财政补贴资金阳光审批系统的审核、公示。完成农村低收入群体房屋监测信息录入11433户。根据住房民生专项整治工作要求，对全区农村危房改造进行自查，发现问题2个，已及时整改到位。

**（六）、抓好立项争资工作**

梳理全区基本建设需求，完成项目储备92个，建立住建项目申报库。申报项目25个，其中申报中央预算内超长期国债项目8个、世界银行贷款项目1个、专项债项目2个、老旧小区改造项目14个，争取竞争性资金8849万元。协助平台公司完成专项债、超长期国债项目2个，为城乡建设提供了有力的资金支持。

四、总体评价和自评得分情况

根据益阳市资阳区财政局关于开展区级财政重点绩效评价工作的通知进行了2024年度村镇建设事务中心部门整体支出绩效自评，自评工作从产出指标、效益指标、预算执行率、满意度、成本指标五个方面展开自评，本单位立项争资完成率、农村危房改造率、城乡污水治理完成率、群众满意率等方面自评得分为满分。

五、存在的问题及原因分析

1.固定资产管理需进一步加强。修订完善固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物相符。

**2. 乡镇污水处理站运行不稳定，导致城乡污水治理完成率略有欠缺，“六个一”工**程建设推进较为缓慢。

**六**、下一步改进措施

1、完善管理制度，加强资产管理。进一步完善财务制度，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，严格实行“一支笔”审批和财务公开。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，年终对各类实物资产进行全面盘点，确保帐帐、帐实相符。

2、加快前期手续办理，加快工程进度，加强调度，加大筹资力度，更好地推进新型城镇化建设。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

（一）存在的绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算的编制、加强资金使用管理，健全资金支出项目，提高资金绩效管理，加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开广泛接受群众监督。