资阳区住房保障管理中心2024年度

总体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一）部门职责

- 1、负责贯彻执行省、市有关住房保障的政策和法规，研究制定全区住房保障规划、年度计划和配套政策措施并指导实施。

- 2、负责全区住房保障的业务指导、目标管理与监督考评工作。

- 3、负责全区保障性住房项目申报、建设、分配和动态管理及建后管理等工作（包括公共租赁住房(含廉租住房)。

- 4、负责指导监督全区保障性住房的供应对象准入、退出的管理工作和廉租住房实物配租、租赁补贴发放的管理工作。

- 5、负责全区城市棚改计划的申报及改造工作。

- 6、负责做好全区住房保障的政策宣传、工作督察、业务培训、信息收集整理发布与统计工作。

- 7、负责全区保障性住房工作领导小组的日常工作及综合、协调工作。

（二）机构设置

益阳市资阳区住房保障管理中心内设机构包括：根据编委核定，核定事业编制17人，实有编制14人。中心主任1名，副主任2名，下设综合管理部、建设管理部、分配管理部、财务管理部四个股室。 从预算单位构成看，益阳市资阳区住房保障管理中心单位部门预算仅包括益阳市资阳区住房保障管理中心本级部门预算，因没有下设独立核算单位。

二、部门预算单位构成

- 益阳市资阳区住房保障管理中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区住房保障管理中心。

三、部门整体支出情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年区住房保障管理中心部门决算总收入164.33万元，其中：财政拨款收入146.09万元，其他收入18.24万元；总支出164.33万元，其中：社会保障和就业支出10.54万元，卫生健康支出6.14万元，城乡社区支出140.77万元，住房保障支出6.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出120.89万元，其中：人员经费116.87万元，占基本支出的96.68%；公用经费4.02万元，占基本支出的3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年度财政拨款项目支出25.2万元，其中：人员经费20.04万元，占项目支出的79.52%；公用经费5.16万元，占项目支出的20.48%。

（四）“三公经费”情况说明

- 2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：经费拨款0万元，分别为公务接待费0万元。

- 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元 ，其中公务接待费支出决算0万元，因公务接待支出由上级主管部门（资阳区住建局）承担。

- 四、预算绩效情况及其他重要事项

2024年，资阳区住房保障工作在区委、区政府、区住建局的坚强领导下，在区保障性安居工程工作领导小组成员单位的共同努力和上级业务部门的指导下，对照任务要求，落实工作责任，细化工作措施，强化内部管理，积极规范地开展保障性住房工作，现将有关工作情况总结如下。

一、2024年的保障性住房工作目标任务与完成情况

- 省厅下达给我区的保障性住房工作任务及完成情况

2024年，省、市下达我区保障性安居工程任务是：新建保障性租赁住房307套；发放住房租赁补贴620户；2024年我区老旧小区改造任务14个，其中重点民生实事项目8个。

- （一）保障性租赁住房建设项目全面完成开工任务

我中心联合长春经开区创鑫公司连续两年积极向省厅申报新建长春经开区新材料产业园保障性租赁用房项目2293套，其中：2023年1986套、2024年307套。该项目总投资90017.13万元，建设期为42个月。2023年4月18日签订施工合同，2023年9月1日取得主体施工许可证。我区组织相关部门单位召开了项目认定联合审查会议，经相关部门联合认定，2024年6月26日出具了保障性租赁住房项目认定书，并在区政府门户网站进行了公示。目前，保障性租赁住房主体工程全部完工，现正在进行外墙真石漆施工，保温施工，以及装饰装修门窗安装等工作，开工率达100%。

- 该项目已到位中央、省级财政城镇保障性安居工程专项资金472万元（益财预〔2024〕117号、益财预〔2024〕282号、益财预〔2024〕355号），同时，申请发行政府专项债券45000万元，目前到位了专项债券金额29300万元。

- 住房租赁补贴继续实行应保尽保

我区今年住房租赁补贴发放计划620户。于2月份联合社区、民政、房管等有关部门对2024年续发补贴名单进行房屋信息调档、车辆信息、低保查询核查等审查工作，严把补贴审核关，并实行动态管理，落实退出机制，将发放名单予以公示，确保租赁租赁补贴发放的公平、公开、公正，切实保障困难家庭基本居住需求。

- 经我中心审查复核和公示，全年按季度进行发放。一季度发放住房租赁补贴641户，保障人数1084人，发放补贴金额32.2272万元；二季度发放住房租赁补贴644户，保障人数1092人，发放补贴金额32.4342万元；三季度发放住房租赁补贴641户，保障人数1081人，发放补贴金额32.0442万元。四季度发放住房租赁补贴616户，保障人数1043人，发放补贴金额30.5442万元。全年共发放住房租赁补贴644户（含新增52户），完成目标任务的104%。

- 今年共争取租赁补贴专项资金54万元。截至2023年底，我区住房租赁补贴资金累计结余80.64362万元（结余原因是我区享受住房租赁补贴的家庭成员离婚率高，一人户居多，而上级下达计划任务时，按户均下达的资金总额，所以导致我区租赁补贴资金的结余）。我中心将上述住房租赁补贴结余资金预拨到区住建局统筹用于支付我区2024年度的住房租赁补贴的发放。全年共发放住房租赁补贴总额127.2498万元，结余资金7.39382万元。

- 老旧小区改造工作全面完成开工任务

- 2024年老旧小区改造项目任务数14个，改造楼栋50栋，惠及居民1289户，其中重点民生实事项目8个，改造楼栋29栋，面积6.9万平方米，年度项目总投资1300余万元。2023年12月开始启动入户调查、组织设计单位现场踏勘等前期工作；我区根据每个小区人员结构和小区反馈的突出问题量身打造改造方案；2024年5月完成施工图设计和预算编制；同月办结发改立项批复；6月送财政评审，7月完成财政评审并出具财评报告；9月前已完成所有项目的招投标，签订施工合同和监理合同。目前项目已全面开工建设，开工率为100%。

- 二、存在的问题及相关建议

(一）保障性住房管理存在的问题。一是转租、转让、转借现象取证难；二是违规装饰装修，安全隐患大，且在退出时往往牵扯装修经济赔偿问题，执行难度大；三是有部分已故的、低保退出的不再符合条件的承租户长期占用保障性住房，导致房源紧张，影响了保障效果；四是有部分低保被取消的承租户的租金标准由“廉转公”调租难以及时落实；五是有部分对社会造成影响的人（如：爱滋病人、精神病人）入住公租房后，不交租，管理机构无法收租；六是信息不共享，部分信息难以查实。主要体现在两个方面：一方面是市、区民政部门对城镇中低收入家庭的认定工作尚未完成，公租房分配的收入条件缺乏政策依据；另一方面是在无房证明的认定方面存在隐患，小产权房、已购安置房未办证等无法查证。

（二）建议进一步做好分配和管理工作。一是要建立和完善信息资源共享机制，充分整合房管、公安、教育、民政、社保和社区等部门的信息资源，实行部门联动，建立起覆盖广泛、数据真实、反应灵敏的信息采集网络系统和动态管理制度；二是要加强对保障对象的动态管理，及时做好不再符合保障资格入住对象的退出工作，确保保障性住房工作公正、公平、透明；三是要严格申报、审查、公示、分配、入住程序，严肃查处以权谋私、弄虚作假、骗取住房保障的行为；四是要建立投诉举报制度，接受人大代表、新闻媒体和人民群众全过程监督；五是要积极探索和建立保障性住房社会化物业管理机制，提高服务质量、管理水平和入住对象的满意度。

三、明年工作打算

(一）做好2025年住房保障项目申报工作。区保障性安居工程工作领导小组办公室根据各街道办事处、长春经开区和乡镇的需要，充分利用政策机遇，积极做好2025年住房保障项目计划申报工作，（二）抓好保障性住房分配管理。一是为抓好公租房的动态管理，开展保障性住房清理工作，对已经入住对象进行资格审核、全面清查，防止不再符合保障条件的家庭继续占用保障房；二是加大租赁补贴发放的力度。

五、总体评价情况

- 资阳区住房保障管理中心2024年部门整体支出情况自评结论为优秀。

- 无其他重要事项说明