2026年省预算内基本建设投资绩效目标表

单位：万元

| 支出方向 |  | 易地扶贫搬迁安置 区公共服务和配套 基础设施提质升级 |  | 所属专项 |  | 省预算内基本建设投资 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级主管部门 |  | 省发展改革委 |  | 专项资金实施期 |  | 2026-2027 |  |
| 支出方向总金额 |  | 100 |  | 省级专项资金总额 |  | 260000 |  |
| 省级支出金额 |  |  |  | 对市、县专项转移支付金额 |  | 100 |  |
| 实施期绩 效目标 | 通过易地搬迁安置区提质升级专项的实施，拟用5年时间对全省范围内问题较集中、群众呼声 较高的安置区进行提质升级，切实改善群众居住环境，让搬迁群众住得安心、住得放心、住得 舒心。 |  |  |  |  |  |  |
| 本年度 绩效目标 | 支持全省范围内易地搬迁安置区污水管网、供水排水系统(含溢洪道)、消防设施、充电设施、 护坡堡坎等建设内容。开展易地搬迁安置区后续扶持现场观摩活动、项目评审以及相关政策前 期研究等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 本 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 指标值 | 计量单位 |
|  | 成本指标 |  | 经济成本指标 | 实际投资占计划投资比 | 定量指标 | ≤100 | % |
|  |  |  |  | 工程变更率 | 定量指标 | ≤15 | % |
|  |  |  | 生态成本指标 | 支持项目建设过程中重 大环境污染事项发生率 | 定量指标 | =0 | % |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 支持项目建设数量 | 定量指标 | =1 | 个 |
|  |  |  | 质量指标 | 阶段性工程验收合格率 | 定量指标 | =100 | % |
|  |  |  |  | 支持项目在建过程发生 重大质量事故 | 定量指标 | =0 | % |
|  |  |  | 时效指标 | 投资计划转发下达时间 | 定量指标 | ≤5 | 工作日 |
|  |  |  |  | 资金指标下达率 | 定量指标 | ≥90 | % |
|  |  |  |  | 项目按时开工率 | 定量指标 | ≥85 | % |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动参与项目低收入群 体人均年收入 | 定量指标 | ≥3000 | 元 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 支持项目建成后年度服 务人数 | 定量指标 | ≥258 | 人次 |
|  |  |  |  | 支持项目建设过程中重 大安全事故发生率 | 定量指标 | =0 | % |
|  | 满意度指标 |  | 社会公众或服 务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 | 定量指标 | ≥95 | % |