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单位：万元

	支出方向
	易地扶贫搬迁安置 区公共服务和配套
基础设施提质升级
	所属专项
	省预算内基本建设投资

	省级主管部门
	省发展改革委
	专项资金实施期
	2026-2027

	支出方向总金额
	100
	省级专项资金总额
	260000

	省级支出金额
	
	对市、县专项转移支付金额
	100

	实施期绩 效目标
	通过易地搬迁安置区提质升级专项的实施，拟用5年时间对全省范围内问题较集中、群众呼声 较高的安置区进行提质升级，切实改善群众居住环境，让搬迁群众住得安心、住得放心、住得 舒心。

	本年度 绩效目标
	支持全省范围内易地搬迁安置区污水管网、供水排水系统(含溢洪道)、消防设施、充电设施、 护坡堡坎等建设内容。开展易地搬迁安置区后续扶持现场观摩活动、项目评审以及相关政策前  期研究等工作。

	
本 年 度 绩 效 指 标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标类型
	指标值
	计量单位

	
	

成本指标
	
经济成本指标
	实际投资占计划投资比
	定量指标
	≤100
	%

	
	
	
	工程变更率
	定量指标
	≤15
	%

	
	
	生态成本指标
	支持项目建设过程中重 大环境污染事项发生率
	定量指标
	=0
	%

	
	




产出指标
	数量指标
	支持项目建设数量
	定量指标
	=1
	个

	
	
	
质量指标
	阶段性工程验收合格率
	定量指标
	=100
	%

	
	
	
	支持项目在建过程发生 重大质量事故
	定量指标
	=0
	%

	
	
	

时效指标
	投资计划转发下达时间
	定量指标
	≤5
	工作日

	
	
	
	资金指标下达率
	定量指标
	≥90
	%

	
	
	
	项目按时开工率
	定量指标
	≥85
	%

	
	

效益指标
	经济效益指标
	带动参与项目低收入群 体人均年收入
	定量指标
	≥3000
	元

	
	
	
社会效益指标
	支持项目建成后年度服 务人数
	定量指标
	≥258
	人次

	
	
	
	支持项目建设过程中重 大安全事故发生率
	定量指标
	=0
	%

	
	满意度指标
	社会公众或服
务对象满意度
指标
	社会公众满意度
	定量指标
	
≥95
	
%






